### সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট (সফল)-২

১০ নং বজরা ইউনিয়ন পরিষদ

উলিপুর, কুড়িগ্রাম

সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২ প্রকল্প ডিএফআইডি এর অর্থায়ন ও সহযোগিতায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের উদ্দ্যেশে পরিকল্পিত । প্রকল্পটি ওয়াটার এইড বাংলাদেশ নামক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় এসকেএস ফাউন্ডেশন মাধ্যমে উলিপুর উপজেলার ১০ টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে ।

প্রকল্পের লক্ষ/উদ্দেশ্যঃ উলিপুর উপজেলার দরীদ্র জনগোষ্ঠি ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা ও উন্নত স্বাস্থ্য বিধি অভ্যাস চর্চা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ।

প্রকল্পের সময় সীমাঃ১ মে ২০১৭হতে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত (এর মধ্যে ১ মে ২০১৭ হতে ৩০ শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১ম ফেজ এবং ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ২য় ফেজ)

সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২ (সফল) কর্ম এলাকা ঃ উলিপুর উপজেলার ১০ টি ইউনিয়ন

সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২ (সফল) স্টাফ সংখ্যা: ১২৮ জন (এর মধ্যে ৯০ জন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে উলিপুর থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত)

প্রত্যাশিত অর্জন সমূহ নিম্নরূপঃ

ফলাফল/অজর্ন ১: নিরাপদ পানি - প্রকল্প এলাকার জনগন নিরাপদ পানির উৎসের পানি পান ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে ।

ফলাফল /অর্জন ২: স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

ফলাফল /অর্জন ৩: জনগোষ্ঠি উন্নত হাত ধৌত করার অভ্যাস চর্চা বৃ্দ্ধি পাবে।

ফলাফল /অর্জন ৪: গভার্মেন্ট সিস্টেম - ইউনিয়ন পরিষদ তার এলাকার ওয়াশ কার্যক্রম পরীবিক্ষন ও সমন্বয় করবে।

একনজরে WASH তথ্যাবলী

সাধারন তথ্যাবলী:

| মোট পাড়া | ৭৯ | কমিউনিটি ওয়াশ কমিটি | ০১ |
| --- | --- | --- | --- |
| মোট খানা | ৯৬৯৩ | সিবিও কমিটি | ০৯ |
| মোট জনসংখ্যা | ৩৮১১৫ | ইউনিয়ন ওয়াটশন কমিটি | ০১ |
| পুরুষ | ১৯৪৯৭ | ইউনিয়ন ওয়াশ স্ট্যাডিং কমিটি | ০১ |
| নারী | ১৮৬১৮ | ইউনিয়ন ওয়াশ একাউন্ট | ০১ |
| প্রতিবন্ধী | ১৮৫ |  |  |

| বজরা ইউনিয়নের সমন্বিত ওয়াশ পরিকল্পনা ও অর্জন | সমুহ নিম্নরূপঃ |
| --- | --- |

জেলাঃ কুড়িগ্রাম 						উপজেলাঃ উলিপুর							ইউনিয়নঃ বজরা

| কাজের নাম | মোট লক্ষ্য | এ পর্যন্ত অর্জন | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭ |  | জানুয়ারী-মার্চ ২০১৮ |  | এপ্রিল-জুন ২০১৮ |  | জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ |  | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ |  | জানুয়ারী-মার্চ ২০১৯ |  | এপ্রিল-জুন ২০১৯ |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন |  |
| কমিউনিটির অবস্থা বিশ্লেষণ | ৭৯ | ৭৯ | ৭৯ | ৭৯ | - | - | - | - | - | - | ৭৯ | ৭৯ | - | - | - |  |  |
| পাড়া কমিটির মিটিং (CWAC) | ১৬৫৯ | ১২০৬ | ২৩৭ | ২৩৭ | ২৩৭ | ২৩৭ | ২৩৭ | ২৩৭ | ২৩৭ | ২৩৭ | ২৩৭ | ২৩৭ | ২৩৭ | ২৩৭ | ২৩৭ |  |  |
| ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়াশ বিষয়ক মিটিং | ১৮৯ | ১৬২ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ |  |  |
| ইউনিয়ন ওয়াশ স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং | ১১ | ০৯ | ২ | ২ | ১ | ‘১ | ২ | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ১ | ১ | ২ |  |  |
| ইউনিয়ন ওয়াটশান কমিটি মিটিং | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| উঠান বৈঠক (হাইজিন বিষয়ে) | ৩২৪ |  | - | - | - | - | - | - | ৮১ | ৮১ | ৮১ | ৮১ | ৮১ | ৮১ | ৮১ |  |  |
| চায়ের দোকানে সেশন (হাইজিন বিষয়ে) | ৩৬ |  | - | - | - | - | - | - | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ |  |  |
| খানা পরিদর্শন | ১৯৪৪০ |  | - | - | - | - | - | - | ৪৮৬০ | ৪৮২৪ | ৪৮৬০ | ৪৮২৭ | ৪৮৬০ | ৪৮২০ | ৪৮৬০ |  |  |
| স্বাস্থ্যাভ্যাস বিষয়ে নাটক ও লোক সংগীত | ৬ | ০৩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৩ | ৩ | ৩ |  |  |
| ধর্মীয় নেতাদের সাথে হাইজিন সেশন | ৬ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৩ | ৩ | ৩ |  |  |
| মসজিদ ও মন্দিরে সেশন | ২ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ১ | ১ | ২ |  |  |
| নলকূপ মেকানিক্স প্রশিক্ষণ | - | - |  | ৩ | ৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| স্থানীয় উদ্দোক্তার সাথে স্যানিটেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| সুইপারদের পিট ক্নিনিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| সিবিও সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ | ২ | ২ | ১ | ১ |  |  |  |  | ১ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে ওয়াশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ | ২ | ২ | ১ | ১ |  |  |  |  | ১ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| নলকূপ স্থাপন (সহযোগি সংস্থা) | ১ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ২ | ২ |  |  |  |
| নলকূপ স্থাপন (অন্যান্য উৎস) | ২ |  | ১ | ১ | ১ | ৮ |  | ১৭ |  | ৭ |  | ২ |  |  |  |  |  |
| নলকূপ মেরামত ও গোড়া পাকাকরণ (সহযোগি সংস্থা) | ১৬২ |  | ৩ |  | ২ |  | ১৮ |  | ২৪ | ১৯ | ৪০ | ৪১ | ৪৫ | ৩৪ | ৩০ |  |  |
| নলকূপ মেরামত ও গোড়া পাকাকরণ (অন্যান্য ‍উৎস) | ৪০ |  | ২ | ৯ | ২ | ৪ | ৪ | ১৪ | ৫ | ২ | ১০ |  | ১১ |  | ৬ |  |  |
| নলকূপের পানির আর্সেনিক পরীক্ষা | ২১২ |  | ৬ | ১০ | ৫ | ১২ | ২২ | ৩১ | ২৯ | ২৮ | ৫০ | ৪৩ | ৬০ | ৪২ | ৪০ |  |  |
| নলকূপের পানির ব্যাকটেরিওলজিকেল পরীক্ষা | ২১২ |  | ৬ | ১০ | ৫ | ১২ | ২২ | ৩১ | ২৯ | ২৮ | ৫০ | ৪৩ | ৬০ | ৪২ | ৪০ |  |  |
| উন্নত ল্যাট্রিন স্থাপন (সহযোগি সংস্থা) | ৪৯০ |  | ২২ |  | ৫৭ |  | ৮১ |  | ৬৭ | ৮ | ৯৩ | ৩৬ | ১০৩ | ১৮ | ৬৭ |  |  |
| উন্নত ল্যাট্রিন স্থাপন (অন্যান্য উৎস) | ১০৫ |  | ১৪ | ৭ | ১৫ | ১৯ | ২১ | ৪২ | ১২ | ২১ | ১৫ | ২০ | ২০ | ১৯১ | ৮ |  |  |
| ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মতকরণ (সহযোগি সংস্থা) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ২১ |  | ৪৭ |  | ২২ |  |  |  |
| ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মতকরণ (অন্যান্য উৎস) | ৫৮০ |  | ২০ | ৫৭ | ৬০ | ৯৭ | ৯০ | ১৬২ | ৭৭ | ৯৬ | ১০৮ | ১০১ | ১২০ | ১২৭ | ১০৫ |  |  |
| হাত ধোয়া প্রযুক্তি স্থাপন | ১১৭৫ |  | ৫৬ | ৫৯ | ১৩২ | ১২৬ | ১৯২ | ১৯২ | ১৫৬ | ১৫৭ | ২১৬ | ২১৩ | ২৪৩ | ১৫৮ | ১৮০ |  |  |
| দিবস উদযাপন | ৪ | ৪ | ১ | ১ | ১ | ১ | - | - | - | - | ১ | ১ | ১ | ১ | - |  |  |

সংযুক্তি