### Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC)
Ministry of Industry

### ক্ষুদ্র-উন্নয়ন-প্রকল্প

| Title: (Innovation) | সেইপ ভবনের সকল মালামালের জন্য Cloud based inventory management system তৈরি |
| --- | --- |
| Project Location: | বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) ঢাকা, ১১৬(খ), তেজগাও শিল্প এলাকা, ঢাকা -১২০৮। |

Current and Desired Situations:

| Situation Before Improvement | KPI* | Situation Expected After Improvement |
| --- | --- | --- |
| বিটাক নবনির্মিত সেইপ ভবনে বিভিন্ন টেন্ডার প্যাকেজের আওতায় অনেক মেশিন, আসবাব, টুল ইত্যাদি কেনা হয়েছে। কিন্তু এত আইটেমের সঠিক রেজিস্টার সংরক্ষণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাই সকল আইটেমকে গুগল শিটের মাধ্যমে cloud based inventory এর মধ্যে আনা হবে | তৈরিকৃত Cloud based inventory management system | ১।। সেইপ ভবনের মালামালের রেজিস্টার সংরক্ষণ সহজ হবে ২। ক্লাউড প্রযুক্তির উপর দক্ষতা তৈরি হবে |

Implementation Schedule (Months):

| Weeks/Months Actions | Person in charge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও অনুমোদন। | অতিরিক্ত পরিচালক, বিটাক, ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২. বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টিম গঠন | অতিরিক্ত পরিচালক, বিটাক, ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩. টিমের মধ্যে আলোচনা ও দায়িত্ব নির্ধারণ। | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪. কর্ম-কৌশল নির্ধারণ। | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫. সকল মালামালের ডাটাবেজ তৈরি করা | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৬. গুগল শিট ইন্টারফেস তৈরি করা | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৭. গুগল শিটের জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাক্রো প্রোগ্রাম করা | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৮. ডাটাবেজ আপলোড করা | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯. সফটওয়্যার ডিপ্লয় করা | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০. বাস্তবায়িত কার্যাবলী তদারকি করা। | অতিরিক্ত পরিচালক, বিটাক, ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Signature: Name & Designation: আরিফ আহমেদ, সহকারী প্রকৌশলী, বিটাক, ঢাকা। *Key Performance Indicator | প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকারী টীম নাম; পদবি. জনাব মোঃ জাহাঙ্গির আলম; অতিরিক্ত পরিচালক. জনাব আরিফ আহমেদ; সহকারী প্রকৌশলী. |
| --- | --- |