### Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC)
Ministry of Industry

### ক্ষুদ্র-উন্নয়ন-প্রকল্প

| Title: (Innovation) | স্লাইডার ও লিফটার মেকানিজম সহযোগে প্লাস্টিক ইঞ্জেকশন মোল্ড তৈরি |
| --- | --- |
| Project Location: | বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) ঢাকা, ১১৬(খ), তেজগাও শিল্প এলাকা, ঢাকা -১২০৮। |

Current and Desired Situations:

| Situation Before Improvement | KPI* | Situation Expected After Improvement |
| --- | --- | --- |
| বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্যে undercut ধরণের আকৃতি থাকলে মোল্ডে স্লাইডার ও লিফটার মেকানিজম দরকার হয়। কিন্তু এই মেকানিজমটি অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির হওয়ায় বিটাক বা বিটাকের বাইরে এই কাজের সফলতার হার কম। তাই বেশিরভাগ সময় এই মোল্ডগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। | তৈরিকৃত প্লাস্টিক ইঞ্জেকশন মোল্ড | ১।। বিটাকের প্লাস্টিক ইঞ্জেকশন মোল্ড তৈরির সক্ষমতা বাড়বে ২। এই ধরণের প্রোডাক্ট তৈরিতে বিটাক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা দিতে পারবে। |

Implementation Schedule (Months):

| Weeks/Months Actions | Person in charge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও অনুমোদন। | অতিরিক্ত পরিচালক, বিটাক, ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২. বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টিম গঠন | অতিরিক্ত পরিচালক, বিটাক, ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩. টিমের মধ্যে আলোচনা ও দায়িত্ব নির্ধারণ। | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪. কর্ম-কৌশল নির্ধারণ। | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫. সলিডওয়ার্ক্সে মোল্ড ডিজাইন করা | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৬. থ্রিডি প্রিন্টারে মোল্ড প্রোটোটাইপ তৈরি করা ও মেকানিজম এর functionality নিশ্চিত করা | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৭. মাস্টারক্যামে মোল্ড তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম করা | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৮. সিএনসি মেশিনে মোল্ড তৈরি | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯. প্রয়োজন সাপেক্ষে ডিজাইন ও প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন ও পুনরায় তৈরি করা | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০. ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিনে তৈরিকৃত মোল্ড সংযোজন ও প্রোডাক্ট তৈরি | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১১. বাস্তবায়িত কার্যাবলী তদারকি করা। | অতিরিক্ত পরিচালক, বিটাক, ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Signature: Name & Designation: আরিফ আহমেদ, সহকারী প্রকৌশলী, বিটাক, ঢাকা। *Key Performance Indicator | প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকারী টীম নাম; পদবি. জনাব মোঃ জাহাঙ্গির আলম; অতিরিক্ত পরিচালক. জনাব আরিফ আহমেদ; সহকারী প্রকৌশলী. |
| --- | --- |