### Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC)
Ministry of Industry

### ক্ষুদ্র-উন্নয়ন-প্রকল্প

| Title: (Innovation) | বায়ো-মেডিক্যাল ইমপ্ল্যান্ট তৈরি |
| --- | --- |
| Project Location: | বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) ঢাকা, ১১৬(খ), তেজগাও শিল্প এলাকা, ঢাকা -১২০৮। |

Current and Desired Situations:

| Situation Before Improvement | KPI* | Situation Expected After Improvement |
| --- | --- | --- |
| বায়োমেডিক্যাল ইমপ্ল্যান্ট বর্তমানে শতভাগ বৈদেশিক আমদানি নির্ভর একটি পণ্য। বিটাকের সিএনসি মেশিনগুলোতে একুরেসির দিক থেকে এই ধরণের পণ্য তৈরির সক্ষমতা রয়েছে। এছাড়া বিটাকের প্রোডাক্ট পোর্টফলিও বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রোডাক্ট তৈরির কারিগরি সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ইতোপূর্বে এমন কোন পণ্যের ট্রায়াল ম্যানুফ্যাকচারিং সম্পন্ন না হওয়ায় বিটাক এ বিষয়ক কোন প্রতিষ্ঠানকে সেবা প্রদান করতে পারছে না। | তৈরিকৃত বায়োমেডিক্যাল ইমপ্ল্যান্ট | ১। বিটাকের বায়োমেডিক্যাল পণ্য তৈরির সক্ষমতা বাড়বে ২। এই ধরণের প্রোডাক্ট তৈরিতে বিটাক বিভিন্ন লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্বাস্থ্য খাতের প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা দিতে পারবে। ৩। বৈদেশিক আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরির লক্ষমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখবে। |

Implementation Schedule (Months):

| Weeks/Months Actions | Person in charge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও অনুমোদন। | পরিচালক, বিটাক, ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২. বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টিম গঠন | পরিচালক, বিটাক, ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩. টিমের মধ্যে আলোচনা ও দায়িত্ব নির্ধারণ। | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪. কর্ম-কৌশল নির্ধারণ। | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫. সলিডওয়ার্ক্সে ইমপ্ল্যান্ট ডিজাইন করা | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৬. মালামাল সংগ্রহ | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৭. মাস্টারক্যামে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম করা | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৮. সিএনসি মেশিনে ইমপ্ল্যান্ট তৈরি | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯. প্রয়োজন সাপেক্ষে ডিজাইন ও প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন ও পুনরায় তৈরি করা | সহকারী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিটাক ,ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০. বাস্তবায়িত কার্যাবলী তদারকি করা। | পরিচালক, বিটাক, ঢাকা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Signature: Name & Designation: আরিফ আহমেদ, সহকারী প্রকৌশলী, বিটাক, ঢাকা। *Key Performance Indicator | প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকারী টীম নাম; পদবি. জনাব মোঃ ফজলুল করিম; পরিচালক (প্রকৌশল ও উৎপাদন), বিটাক. জনাব আরিফ আহমেদ; সহকারী প্রকৌশলী. |
| --- | --- |