সময়-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা (২০২০-২১)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ     :         শিল্প মন্ত্রণালয়  ।                                                                                                                                                                       সংলগ্নী-৪

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:         বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) ।

প্রকল্পের নাম ও কোড নং : “বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন” শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্প । কোড নং- ২২৪২৪০৬০০                                                                            (লক্ষ টাকায়)

| ডিপিপির বরাদ্দ অনুযায়ী |  |  | ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা |  |  | লক্ষ্যমাত্রা জুলাই/২০২০ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০ |  |  | লক্ষ্যমাত্রা অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০ মাস |  |  |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অর্থনৈতিক কোড | বিবরণ/অংগের নাম | বরাদ্দ | ভৌত | আর্থিক | স্কিম সংখ্যা | ভৌত | আর্থিক | স্কিম সংখ্যা |  | ভৌত | আর্থিক | স্কিম সংখ্যা |  |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |  | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| আবর্তক ব্যয় |  | - | - | - | ১টি |  |  | ১টি |  |  |  | ১টি |  |
| ৩২৪১১০১ | ভ্রমণ ব্যয় | ৩৭.৫০ | ৪৮ টি | ১.৪০ |  | ১২ টি | ০.৩৫ |  |  | ১২ টি | ০.৩৫ |  |  |
| ৩২৫৫১০৫ | স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প | ৪.৫৫ | ১৮০ টি | ০.৬০ |  | ৪৫ টি | ০.১৫ |  |  | ৪৫ টি | ০.১৫ |  |  |
| ৩২১১১২৫ | বিজ্ঞাপন | ১১.৭০ | - | ০.০০ |  | - | ০.০০ |  |  | - | ০.০০ |  |  |
| ৩২১১১০৬ | আপ্যায়ন ব্যয় | ৭.০০ | থোক | ০.৭০ |  | থোক | ০.১৮ |  |  | থোক | ০.১৮ |  |  |
| ৩১১১৩৩২ | সম্মানী ভাতা | ১৬.২০ | ৮০ জন | ২.১০ |  | ২০ জন | ০.৫২ |  |  | ২০ জন | ০.৫২ |  |  |
| ৩২৫৬১০৩ | বিবিধ (ব্যবহার্য দ্রব্যাদি) | ৮.০০ | থোক | ০.২০ |  | থোক | ০.০৫ |  |  | থোক | ০.০৫ |  |  |
| মোট-আবর্তক ব্যয়: |  | ৮৪.৯৫ | - | ৫.০০ |  | - | ১.২৫ |  |  |  | ১.২৫ |  |  |
| মূলধন ব্যয় |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪১১২২০২ | কম্পিউটার এবং আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি | ২৯.৪০ | - | ০.০০ |  | - | ০.০০ |  |  | - | ০.০০ |  |  |
| ৪১১২৩১৪ | আসবাব ও সন্নিবেশ | ৩০০.০০ | - | ০.০০ |  | - | ০.০০ |  |  | - | ০.০০ |  |  |
| ৪১১১১০১ | ভবন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি | ৬৯০০.০০ | বর্গমিটার | ৯৯৫.০০ |  | - | ২৪৮.৭৫ |  |  | - | ২৪৮.৭৫ |  |  |
| মোট-মূলধন ব্যয়: |  | ৭২২৯.৪০ | - | ৯৯৫.০০ |  | - | ২৪৮.৭৫ |  |  | - | ২৪৮.৭৫ |  |  |
| ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি: |  | ৭২.২৯ | - | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  |
| প্রাইজ কন্টিনজেনিন্স: |  | ৭৩.১৪ | - | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  |
| সর্বমোট ব্যয় (আবর্তক+ মূলধন): |  | ৭৪৫৯.৭৮ | - | ১০০০.০০ |  | - | ২৫০.০০ |  |  | - | ২৫০.০০ |  |  |

| প্রতি স্বাক্ষর সিনিয়ন সহকারী প্রধান, প্রঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ নাম ও ফোন | ( ড. মোঃ জালাল উদ্দিন ) প্রকল্প পরিচালক |
| --- | --- |

সময়-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা (২০২০-২১)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ     :         শিল্প মন্ত্রণালয়  ।                                                                                                                                                                       সংলগ্নী-৪

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:         বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) ।

প্রকল্পের নাম ও কোড নং :  “বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন” শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্প । কোড নং- ২২৪২৪০৬০০                                                                            (লক্ষ টাকায়)

| ডিপিপির বরাদ্দ অনুযায়ী |  |  | ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা |  |  | লক্ষ্যমাত্রা জানুয়ারি/২০২১ হতে মার্চ/২০২১ |  |  | লক্ষ্যমাত্রা এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২১ মাস |  |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অর্থনৈতিক কোড | বিবরণ/অংগের নাম | বরাদ্দ | ভৌত | আর্থিক | স্কিম সংখ্যা | ভৌত | আর্থিক | স্কিম সংখ্যা | ভৌত | আর্থিক | স্কিম সংখ্যা |  |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| আবর্তক ব্যয় |  | - | - | - | ১টি |  |  | ১টি |  |  | ১টি |  |
| ৩২৪১১০১ | ভ্রমণ ব্যয় | ৩৭.৫০ | ৪৮ টি | ১.৪০ |  | ১২ টি | ০.৩৫ |  | ১২ টি | ০.৩৫ |  |  |
| ৩২৫৫১০৫ | স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প | ৪.৫৫ | ১৮০ টি | ০.৬০ |  | ৪৫ টি | ০.১৫ |  | ৪৫ টি | ০.১৫ |  |  |
| ৩২১১১২৫ | বিজ্ঞাপন | ১১.৭০ | - | ০.০০ |  | - | ০.০০ |  | - | ০.০০ |  |  |
| ৩২১১১০৬ | আপ্যায়ন ব্যয় | ৭.০০ | থোক | ০.৭০ |  | থোক | ০.১৭ |  | থোক | ০.১৭ |  |  |
| ৩১১১৩৩২ | সম্মানী ভাতা | ১৬.২০ | ৮০ জন | ২.১০ |  | ২০ জন | ০.৫৩ |  | ২০ জন | ০.৫৩ |  |  |
| ৩২৫৬১০৩ | বিবিধ (ব্যবহার্য দ্রব্যাদি) | ৮.০০ | থোক | ০.২০ |  | থোক | ০.০৫ |  | থোক | ০.০৫ |  |  |
| মোট-আবর্তক ব্যয়: |  | ৮৪.৯৫ | - | ৫.০০ |  |  | ১.২৫ |  |  | ১.২৫ |  |  |
| মূলধন ব্যয় |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪১১২২০২ | কম্পিউটার এবং আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি | ২৯.৪০ | - | ০.০০ |  |  | ০.০০ |  |  | ০.০০ |  |  |
| ৪১১২৩১৪ | আসবাব ও সন্নিবেশ | ৩০০.০০ | - | ০.০০ |  |  | ০.০০ |  |  | ০.০০ |  |  |
| ৪১১১১০১ | ভবন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি | ৬৯০০.০০ | বর্গমিটার | ৯৯৫.০০ |  |  | ২৪৮.৭৫ |  |  | ২৪৮.৭৫ |  |  |
| মোট-মূলধন ব্যয়: |  | ৭২২৯.৪০ | - | ৯৯৫.০০ |  |  | ২৪৮.৭৫ |  |  | ২৪৮.৭৫ |  |  |
| ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি: |  | ৭২.২৯ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| প্রাইজ কন্টিনজেনিন্স: |  | ৭৩.১৪ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| সর্বমোট ব্যয় (আবর্তক+ মূলধন): |  | ৭৪৫৯.৭৮ | - | ১০০০.০০ |  |  | ২৫০.০০ |  |  | ২৫০.০০ |  |  |

| প্রতি স্বাক্ষর সিনিয়ন সহকারী প্রধান, প্রঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ নাম ও ফোন | ( ড. মোঃ জালাল উদ্দিন ) প্রকল্প পরিচালক |
| --- | --- |