বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

১১৬(খ), তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

| Title (Innovation) | বিটাকের সকল আর্থিক লেনদেনের সুষ্ঠু লিপিবদ্ধকরণ, খতিয়ানভুক্তকরণ ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুতকরণে Accounting Software প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা। |
| --- | --- |
| Project Location | বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), ঢাকা-১২০৮। |

►Current and Desired Situation:

| Situation Before Improvement | KPI | Situation Expected After Improvement |
| --- | --- | --- |
| বর্তমানে রেওয়ামিল ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। লেনদেন লিপিবদ্ধকরণে আধুনিক ব্যবস্থার প্রচলন না থাকায় সময়মত বিটাকের আর্থিক অবস্থার বিবরণী পাওয়া যায়না। ফলে, সঠিক সময়োপযোগী আর্থিক পরিকল্পনা প্রস্তুতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। | প্রস্তুতকৃত Accounting software | আর্থিক লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় লিপিবদ্ধকরণ হবে।ফলে তাৎক্ষনিক চাহিদার ভিত্তিতে খতিয়ান, রেওয়ামিল সহ আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Balance sheet) সহ যেকোন আর্থিক রিপোর্ট পাওয়া যাবে। এছাড়াও, হিসাব লিপিবদ্ধকরণে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার কারণে অতি সহজেই IAS, IFRS সহ বাংলাদেশে প্রযোজ্য সকল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ট প্রতিপালন করা সম্ভব হবে। |

►Implementation Schedule (Months):

| Weeks/ Months / Action | Person in Charge | মাস |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ১ | ২ |  | ৩ |  | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও অনুমোদন। | ড. মোঃ জালাল উদ্দিন পিইঞ্জ পরিচালক (পরিকল্পনা) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২। বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিঠি গঠন। | ড. মোঃ জালাল উদ্দিন পিইঞ্জ পরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ আরিফুল হাসান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩। Accounting software ডিজাইন প্রস্তুত করণ। | মোঃ আরিফুল হাসান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ কায়েদ এ্যসিস্ট্যান্ট মেইনট্যানেন্স ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আবু হানিফ নাঈম সহকারী প্রোগ্রামার |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪। কর্ম-কৌশল নির্ধারণ ও অর্থ-সংস্থান | ড. মোঃ জালাল উদ্দিন পিইঞ্জ পরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ আরিফুল হাসান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫। Accounting software ক্রয় | তোফায়েল হোসেন খান ক্রয় কর্মকর্তা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৬। ক্রয়কৃত software বিটাকের সকল কেন্দ্রে বাস্তবায়ন | মোঃ আরিফুল হাসান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৭। বাস্তবায়িত software তদারকি ও টেকসই করণে ব্যবস্থা গ্রহণ। | মোঃ আরিফুল হাসান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ আবু হানিফ নাঈম সহকারী প্রোগ্রামার |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| নাম | পদবি |
| --- | --- |
| ১। ড. মোঃ জালাল উদ্দিন পিইঞ্জ | পরিচালক (পরিকল্পনা) |
| ২। মোঃ আরিফুল হাসান | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা |
| ৩। কাজী মোহাম্মদ কায়েদ | এ্যসিস্ট্যান্ট মেইনট্যানেন্স ইঞ্জিনিয়ার |
| ৪। মোঃআবু হানিফ নাঈম | সহকারী প্রোগ্রামার |

প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী টিম

Signature:

Name & Designation: মোঃ আরিফুল হাসান

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

বিটাক।