“বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন (১ম সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ক্রয়পরিকল্পনার বিপরীতে অগ্রগতি প্রতিবেদন

২০২১-২২ এর অর্থ বছরের জুলাই, ২০২১ মাস পর্যন্ত

লক্ষ টাকায়

| সংস্থার নাম | দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা |  | দরপত্র আহবানের সংখ্যা | কার্যাদেশ প্রদান |  |  | দরপত্র আহবান না হয়ে থাকলে তার কারণ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | দরপত্রের সংখ্যা: | প্রাক্কলিত ব্যয় | মোট: মালামাল: কার্য: সেবা: | সংখ্যা | প্রাক্কলিত ব্যয় | প্রকৃত ব্যয় |  |
|  | মোট: মালামাল: কার্য: সেবা: | মোট: মালামাল: কার্য: সেবা: |  | মোট: মালামাল: কার্য: সেবা: | মোট: মালামাল: কার্য: সেবা: | মোট: মালামাল: কার্য: সেবা: |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) | ১। কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি জিডি ১ (খ) (গ) ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংযুক্ত বিবরন মোতাবেক। | - | - | - | - | - | ২০২১-২২ অর্থবছরে ‘বিটাক চট্রগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রের নারী হোস্টলে স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভবনের নির্মাণ কাজ আগামী ডিসেম্বরের পর জুন ২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মালামাল (আসবাবপত্র ও সন্নিবেশ এবং কম্পিউটার যন্ত্রাংশ) হোস্টেল ভবনের বাহিরে রাখার কোন সুব্যবস্থা না থাকায় জুলাই ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মালামাল ক্রয় করা সম্ভব হবেনা। - |
|  | ২। আসবাবপত্র ও সন্নিবেশ জিডি-২ ক, খ, গ, ঘ, ঙ ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংযুক্ত বিবরন মোতাবেক। | - | - | - | - | - |  |