বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

তেজগাঁও শিল্প এলাকা

ঢাকা-১২০৮।

“বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন (১ম সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পের

ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২০২২)

মন্ত্রণালয়      : শিল্প মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)।

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পণ্য | একক | পরিমান | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কতৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় | সম্ভব্য তারিখ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| জিডি ১ (খ) | কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি | সংখ্যা | ৪ | ওটিএম/ইজিপি | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬.০০ | ২০-১২-২০২১ | ০৮-০২-২০২২ | ২৪-০৩-২০২২ |
| (গ) | কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি | সংখ্যা | ৮ | ওটিএম/ইজিপি | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২.০০ | ০৯-০২-২০২২ | ১১-০৪-২০২২ | ৩০-০৫-২০২২ |
| জিডি ২ (ক) | আসবাবপত্র ও সন্নিবেশ | সংখ্যা | ৬৭২ | ওটিএম/ইজিপি | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৪০.০০ | ২৯-১১-২০২১ | ১০-০১-২০২১ | ২৪-০২-২০২২ |
| (খ) | আসবাবপত্র ও সন্নিবেশ | সংখ্যা | ৯০০ | ওটিএম/ইজিপি | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬০.০০ | ১৫-১২-২০২১ | ০২-০২-২০২২ | ২৮-০৩-২০২২ |
| (গ) | আসবাবপত্র ও সন্নিবেশ | সংখ্যা | ৮৬০ | ওটিএম/ইজিপি | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬০.০০ | ২৭-১২-২০২১ | ১৬-০২-২০২২ | ১২-০৪-২০২২ |
| (ঘ) | আসবাবপত্র ও সন্নিবেশ | সংখ্যা | ৯৯০ | ওটিএম/ইজিপি | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬০.০০ | ০৮-০২-২০২২ | ০৩-০৪-২০২২ | ২৪-০৫-২০২২ |
| (ঙ) | আসবাবপত্র ও সন্নিবেশ | সংখ্যা | ১২৯৪ | ওটিএম/ইজিপি | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৮০.০০ | ২৭-০২-২০২২ | ১৮-০৪-২০২২ | ০৮-০৬-২০২২ |
|  |  |  | ৪৭২৮ |  |  |  | ৩১৮.০০ |  |  |  |