### Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC)
Under Ministry of Industry

### ক্ষুদ্র-উন্নয়ন-প্রকল্প

| Title: (Innovation) | বিটাক, খুলনায় ব্যবহৃত পিট ফার্নেসের থার্মাল এফিশিয়েন্সি বাড়ানো |
| --- | --- |
| Project Location: | বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) খুলনা, শিরোমণি শিল্প এলাকা, খুলনা-৯২০৪ |

Current and Desired Situations:

| Situation Before Improvement | KPI* | Situation Expected After Improvement |
| --- | --- | --- |
| বিটাক, খুলনায় ব্যবহৃত ডিজেল চালিত পিট ফার্নেসের থার্মাল এফিশিয়েন্সি কম। বিশেষত কোল্ড স্টার্টিংয়েরক্ষেত্রে; এতে ব্যয় কিছুটা হলেও বেশি হচ্ছে। | ১। ডিজেল ব্যবহারের তুলনামুলক চিত্র / ডাটাশিট ২। পরিবর্তনকৃত প্রোফাইল/সেট আপ (প্রয়োজন হলে) এর ডায়াগ্রাম ৩। থার্মাল এফিশিয়েন্সি নির্ণয়ে প্রয়োজনীয় ক্যালকুলেশন | ডিজেল চালিত পিট ফার্নেসের থার্মাল এফিশিয়েন্সি বাড়ানো সম্ভব হলে ডিজেলের ব্যবহার কমবে, ফলশ্রুতিতে অর্থ সাশ্রয় হবে। |

Implementation Schedule (Weeks):

| Weeks/Months Actions | Person in charge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-30 | 31-50 | 51 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও অনুমোদন | কেন্দ্র প্রধান (অতিরিক্ত পরিচালক) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২. বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টিম গঠন | সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক বিভাগ/আইইডি/পিসিডি) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩. টিমের মধ্যে আলোচনা ও দায়িত্ব নির্ধারণ। | সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক বিভাগ/আইইডি/পিসিডি) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪. কর্ম-কৌশল নির্ধারণ | সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক বিভাগ/আইইডি/পিসিডি) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫. প্রয়োজনীয় কারিগরি তথ্য সংগ্রহ | সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক বিভাগ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৬. সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সমস্যা / সম্ভাবনা চিহ্নিত করণ | সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক বিভাগ/আইইডি/পিসিডি) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৭. সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন | সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক বিভাগ/আইইডি/পিসিডি) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৮. প্রস্তাবিত সমাধান নির্ধারিত স্থানে স্থাপন/বাস্তবায়ন | ফাউন্ড্রি সংশ্লিষ্ট কারিগরি কর্মচারী |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯. বাস্তবায়িত কার্যাবলী তদারকি করণ | কেন্দ্র প্রধান (অতিরিক্ত পরিচালক) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Signature: Name & Designation: রায়হান রুশদী, সহকারী প্রকৌশলী, বিটাক, খুলনা *Key Performance Indicator | প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকারী টিম: নাম; পদবী. এম মোর্শেদ আলম; কেন্দ্র প্রধান (অতিরিক্ত পরিচালক). রায়হান রুশদী; সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক বিভাগ/আইইডি/পিসিডি). মোঃ শাহিনুর রহমান; সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক বিভাগ). মোঃ জিন্নাত আলী বিশ্বাস; জুনিয়র টেকনিশিয়ান. |
| --- | --- |