জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গাইবান্ধা জেলায় বিএমডিএ’র কর্মপরিকল্পনা

| নং | কায©ক্রম | সময় | কায©ক্রমের বিস্তারিত বিবরণ | বাস্তবায়ন সহযোগী দপ্তর/সংস্থা | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. | বিশেষ সেচ সেবা প্রদান | বছর ব্যাপি | সংশ্লিষ্ট উপজেলা অফিসে আপদকালীন হিসাবে সংরক্ষিত মজুদ থেকে সরবরাহ করে পোড়া/নষ্ট ট্রান্সফরমার ও মটর-পাম্প এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক মালামাল দ্রুত প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সেচযন্ত্রের স্কীমভুক্ত কৃষকদের অতি অল্প সময়ে বিনা খরচে হয়রানিমুক্ত সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে। | (১) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গাইবান্ধা জোন (২) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গোবিন্দগঞ্জ জোন (৩) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, সাদুল্লাপুর জোন |  |
| ২. | কৃষকদের সেচের কাড© প্রদান | বছর ব্যাপি | সেচযন্ত্রে স্থাপিত প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে যতটুকু ‍প্রয়োজন ঠিক ততটুকু সেচের পানি গ্রহনের জন্য কৃষকদের চাহিদার প্রেক্ষিতে তাৎক্ষনিকভাবে সেচের স্মার্ট কার্ড সরবরাহ করা হবে। | (১) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গাইবান্ধা জোন (২) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গোবিন্দগঞ্জ জোন (৩) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, সাদুল্লাপুর জোন |  |
| ৩. | সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার | নভেম্বর ২০২০ -জানুয়ারী ২০২১ | সেচ কার্যক্রমে ভূ-গর্ভস্থ পানির উত্তোলন কমিয়ে ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, বাঙালী ও ঘাঘট নদীর উপযুক্ত স্থানে ৩০টি লো-লিফট পাম্প (LLP) স্থাপন করা হবে। | (১) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গাইবান্ধা জোন (২) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গোবিন্দগঞ্জ জোন (৩) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, সাদুল্লাপুর জোন |  |
| ৪. | চর এলাকায় সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারন | অক্টোবর ২০২০ - জানুয়ারী ২০২১ | গাইবান্ধা জেলার বৃহৎ অংশ চর অঞ্চলে অল্প সেচ খরচে ভূট্টা ও মরিচসহ বিভিন্ন ফসল ও সবজি উৎপাদনের জন্য পাইলট আকারে ২টি সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপন করা হবে। আধুনিক ভূ-গভ©স্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে সেচের পানি ফসলের জমিতে বিতরনের সুবিধা থাকবে এবং সেচ খরচ একেবারেই কম হবে। | (১) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, সাদুল্লাপুর জোন (২) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গোবিন্দগঞ্জ জোন |  |
| ৫. | সোলার ডাগওয়েল স্থাপন | অক্টোবর ২০২০ - ফেব্রুয়ারী ২০২১ | স্বল্প সেচ (Light Irrigation) এর মাধ্যমে কম পানি প্রয়োজন এমন ফসল ও সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে উপযুক্ত স্থান নির্ধারন পূব©ক ৬টি পাতকুয়া (Dugwell ) স্থাপন করা হবে। সৌরশক্তি (Solar Panel) হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দ্বারা মোটরের সাহায্যে ওভারহেড ট্যাংকে পানি সংরক্ষন করে বিতরন লাইনের মাধ্যমে জমিতে সরবরাহ করা হবে এবং এতে কোন খরচ হবে না অর্থাৎ বিনা মূল্যে সেচ দেয়া যাবে। | (১) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, সাদুল্লাপুর জোন (২) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গোবিন্দগঞ্জ জোন |  |
| ৬. | ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা বর্ধিত করণ | ডিসেম্বর ২০২০ -জানুয়ারী ২০২১ | বিএমডিএ কতৃক পরিচালিত সেচযন্ত্রের কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি করে সেচ সুবিধার আওতায় আনয়ন এবং ব্যক্তিগত সেচ পাম্পের প্রভাব কমিয়ে সেচ খরচ কমানোর জন্য ভূ-গর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ নালা বর্ধিতকরন করা হবে। | (১) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গাইবান্ধা জোন (২) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গোবিন্দগঞ্জ জোন (৩) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, সাদুল্লাপুর জোন |  |

| ৭. | খাল, বিল, পুকুর ও দিঘী পুনঃ খনন | ডিসেম্বর ২০২০ - ফেব্রুয়ারী ২০২১ | ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সেচকাজে ব্যবহারের মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারনের লক্ষ্যে ১০ কি.মি. খাল, একটি বিল এবং ১২টি পুকুর ও দিঘী পুনঃ খনন করা হবে। চলমান প্রকল্পের আওতায় উক্ত কার্য্ক্রম সম্পাদিত হবে। |  |  | (১) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গাইবান্ধা জোন (২) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গোবিন্দগঞ্জ জোন (৩) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, সাদুল্লাপুর জোন |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৮. | বৃক্ষরোপন/বনায়ন | জুন-জুলাই ২০২০ | (১) গাইবান্ধা - পশালবাড়ী আঞ্চলিক সড়কের দুই পাশে নির্ধারিত দৃরত্ব মেনে রাস্তার ঢালের নীচের দিকে প্রায় ১০,০০০ টি ঔষধি গাছের চারা রোপন করা হবে। (২) বৃক্ষশোভিত আদশ© গ্রাম সৃজনের লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধি গনের সাথে আলোচনাপূব©ক উপযুক্ত গ্রাম নির্বাচন করে বিনামূল্যে ফলদ চারা (যেমন- আম, জাম, জলপাই, লিচু, কাঁঠাল ইত্যাদি) বিতরন করা হবে। (৩) পুনঃ খননকৃত খাল, বিল ও পুকুরের পাড় এবং প্রশস্ত রাস্তার দুই ধারে ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপন করা হবে - যা অত্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা/আনয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। (৪) সেচযন্ত্রের অপারেটর, স্কীমভূক্ত কৃষক এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে বৃক্ষরোপন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে। |  |  | (১) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গাইবান্ধা জোন (২) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গোবিন্দগঞ্জ জোন (৩) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, সাদুল্লাপুর জোন (৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিএমডিএ, রংপুর সার্কেল, রংপুর (৫) নির্বাহী পরিচালক বিএমডিএ, প্রধান কার্যালয় রাজশাহী |  |
| ৯. | প্রশিক্ষন প্রদান | বছর ব্যাপি | (১) সেচযন্ত্রের অপারেটর ও স্কীমভূক্ত কৃষকদের আদশ© কৃষকসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে। (২) ইন হাউজ ট্রেনিং এর মাধ্যমে কম©রত কম©কতা© ও কম©চারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেককে বাৎসরিক ৬০ জন ঘন্টা প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে। |  |  | (১) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গাইবান্ধা জোন (২) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গোবিন্দগঞ্জ জোন (৩) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, সাদুল্লাপুর জোন |  |
| ১০. | অফিস ভবন নির্মান | বছর ব্যাপি | (১) গাইবান্ধা জেলা অফিস (রিজিয়নাল ভবন) এবং গাইবান্ধা সদর উপজেলা অফিস (জোনাল ভবন) একত্রে দ্বিতল ভবন নির্মান করা হবে। (২) গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরে সহকারী প্রকৌশলী’র অফিসসহ স্ট্যাকইয়াড© ও স্টোর এর দ্বিতল ভবন নির্মান করা হবে। |  |  | (১) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গাইবান্ধা জোন (২) সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গোবিন্দগঞ্জ জোন (৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিএমডিএ, রংপুর সার্কেল রংপুর |  |
|  |  |  |  |  | (প্রকৌঃ মোঃ এজাদুল ইসলাম) নির্বাহী প্রকৌশলী বিএমডিএ, গাইবান্ধা রিজিয়ন, গাইবান্ধা। |  |  |