গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহকারী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রাণীনগর জোন, নওগাঁ।

এবং

নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, নওগাঁ রিজিয়ন-১ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২১- জুন ৩০, ২০২২

সূচিপত্র

| বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
| --- | --- |
| কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র | ৩ |
| প্রস্তাবনা | ৪ |
| সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি | ৫ |
| সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব | ৬ |
| সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা | ৭-১১ |
| সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ | ১২ |
| সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি | ১৩ |
| সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ | ১৪ |
| সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ | ১৫-১৭ |
| সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ | ১৮ |
| সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ | ১৯ |
| সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ | ২০ |
| সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ | ২১ |

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাণীনগর জোন এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

### (Overview of the Performance of BMDA, Raninagar Zone)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

- বরেন্দ্র এলাকার সেচ অবকাঠামো সহ পরিবেশ উন্নয়ন এবং মান সম্মত বীজ উৎপাদন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্যতম কাজ| বিগত তিন বছরে 34 কিঃ মিঃ ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মানের মাধ্যমে 259টি গভীর নলকূপ ব্যবহার করে 9290 হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এসেছে। অত্র জোনে বিগত তিন বছরে 14.50 কিঃমিঃ খাস খাল পুনঃখনন, তিনটি ক্রস ড্যাম নির্মাণ পূর্বক ভূ-পরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রায় 1800 হেক্টর জমিতে সম্পুরক সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বরেন্দ্র এলাকায় প্রায় 0.30 লক্ষ ফলজ, বনজ ও ঔষধি চারা রোপন করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ করে বজ্রপাত নিরোধকের জন্য 0.40 লক্ষ তালবীজ বপন করা হয়েছে। বিগত বছরে 10.00 মে. টন ধান বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পূর্বক কৃষকদের মাঝে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া 259টি গভীর নলকূপ সেচকাজে ব্যবহার করে 9290 হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে 15130জন কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছে।

- সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

বরেন্দ্র এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের চাপ হ্রাসকরণ, অন্যদিকে সেচ বর্হিভূত এলাকা সেচের আওতায় এনে এক-ফসলি জমিকে তিন ফসলি জমিতে পরিণত করা। ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ বৃদ্ধি এবং তা সেচ কাজে ব্যবহার এবং ব্যক্তি উদ্যোগে অপরিকল্পিতভাবে সেচযন্ত্র (গভীর/অগভীর নলকূপ) স্থাপন করায় ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে ফসল কর্তন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে কৃষি শ্রমিকের ঘাটতি, উন্নত মানের বীজ ও কৃষি পণ্য সংরক্ষণে অপ্রতুলতা, বিশুদ্ধ খাবার পানির দুষ্প্রাপ্যতা, স্বল্প বৃক্ষরাজি ইত্যাদি।

- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

### ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল খাস, পুকুর, দীঘি, বিল পুনঃখনন, হার্ড বরেন্দ্র অঞ্চলে ডাগওয়েল খনন, ছোট নদী সমূহ পুনঃখনন এবং রাবার ড্যামসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ। ছোট যমুনা নদী হতে পানি সরবরাহ পূর্বক সেচ সম্প্রসারণ। সোলার পাম্প ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ। ধানের পরির্বতে স্বল্প পানি প্রয়োজন হয় এমন ফসল উৎপাদন এবং বোরো ধানের পরিবর্তে আউস ধানের চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক বনায়ন, সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বরিড পাইপ) সম্প্রসারন এবং পানি সাশ্রয়ী আধুনিক সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করা । খাবার পানির সংকট নিরসনে স্থাপিত গভীর নলকূপ হতে গ্রামে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনঃভরনের লক্ষ্যে রিচার্জ ওয়েল স্থাপন করা।

### ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ২৬২ টি গনকু সেচযন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে ০.০৯৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান।

- ১০ মেঃ টন উন্নত মানের বীজ (দানাদার) উৎপাদন এবং কৃষকদের মাঝে নায্যমূল্যে সরবরাহ করা।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

সহকারী প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাণীনগর জোন, নওগাঁ

এবং

নির্বাহী প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নওগাঁ রিজিয়ন-১ এর মধ্যে ২০২১ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ

সেকশন ১:

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প : বরেন্দ্র এলাকার উন্নত কৃষি ও কৃষি পরিবেশ।

১.২ অভিলক্ষ্য :

সেচ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদি জমি সম্প্রসারণ, মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন এবং পরিবেশ উন্নয়নে ফলদসহ অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ।

১.৩ কর্মসম্পদনের ক্ষেত্র :

১) ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

২) কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।

৩) কৃষি ভুসম্পদ ব্যবস্থপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৪)  কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন।

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১) সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ।

১.৪ কার্যাবলি :

১)   সেচ কার্যের উদ্দেশ্যে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

২)   কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং শস্যের বহুমুখীকরণ;

৩)   পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ;

৪)   কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে সীমিত আকারে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৫)   সেচযন্ত্র স্থাপন এবং লোকালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ;

৬)   সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চুক্তি সম্পাদন;

৭)   গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

৮)   সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

সেকশন ২

বিভিন্ন কার্যক্রমের চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব

| চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব | কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ | একক | প্রকৃত অর্জন |  | লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২২ | প্রক্ষেপণ |  | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্হাসমূহের নাম | উপাত্তসূত্র |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ |  |  |
|  |  |  | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ (মার্চ/২১ পর্যন্ত) |  |  |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| সেচের আওতা বৃদ্ধি। | সম্প্রসারিত সেচ এলাকা | হেক্টর | ০ | 50 | 65 | 70 | 80 | পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ | বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, আইএমইডি রিপোর্ট ও বার্ষিক প্রতিবেদন। |
|  | মোট সেচকৃত এলাকা | হেক্টর (লক্ষ) | ০.10 | ০.100 | ০.111 | ০.112 | ০.113 |  |  |

সেকশন ৩ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | গণনা পদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন |  | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২ |  |  |  |  |  | প্রক্ষেপণ ২০২২-২৩ |  | প্রক্ষেপণ ২০২৩-২৪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ (মার্চ/২১ পর্যন্ত) | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |  | ১৫ |  | ১৬ |
| বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১। ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | ১০ | ১.১ কৃষকের নিকট উদ্ভাবিত জাত এবং প্রযুক্তির সম্প্রসারণ | ১.২.১ প্রশিক্ষিত কৃষক | সমষ্টি | সংখ্যা (লক্ষ) | ১০ | ০.০০০৫ | ০.০০০০ | ০.০০০৫ (৫০) | ০.০০০ (৪০) | ০.০০০৩ (৩০) | ০.০০০২ (২০) |  | ০.০০০১৫ (১৫) | ০.০০০৭৫ (৭৫) | ০.০০০৮০ (৮০) |  |
| ২। কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ | ২৫ | ২.১ সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং এর সহজলভ্যতা বৃদ্ধি | ২.১.১ সরবরাহকৃত সেচ যন্ত্রপাতি | সমষ্টি | সংখ্যা | ২ | ২ | ৩ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ |  | ২ | ৭ | ৮ |  |
|  |  |  | ২.১.২ ব্যবহৃত মোট সেচ যন্ত্রপাতি (গভীর নলকূপ ও এলএলপি) | ক্রমপুঞ্জিত | সংখ্যা | ১৯ | ২৫৭ | ২৫৯ | ২৫৯ | ২৫৮ | ২৫৭ | ২৫৬ |  | ২৫৫ | ২৬০ | ২৬১ |  |
|  |  | ২.২ ব্রিডার, ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ | ২.২.১ উৎপাদিত বীজ | সমষ্টি | মেট্রিক টন (লক্ষ) | ২ | ০.০০১০ | ০.০০০০ | ০.০০১০ | ০.০০০৯ | ০.০০০৮ | ০.০০০৭ |  | ০.০০০৬ | ০.০০১১ | ০.০০১২ |  |
|  |  |  | ২.২.২ বিতরণকৃত বীজ | সমষ্টি | মেট্রিক টন (লক্ষ) | ২ | ০.০০১০ | ০.০০০০ | ০.০০১০ | ০.০০০৯ | ০.০০০৮ | ০.০০০৭ |  | ০.০০০৬ | ০.০০১১ | ০.০০১২ |  |

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | গণনা পদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন |  | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২ |  |  |  |  | প্রক্ষেপণ ২০২২-২৩ | প্রক্ষেপণ ২০২৩-২৪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ (মার্চ/২১ পর্যন্ত) | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| ৩। কৃষি ভূসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ | ২৫ | ৩.১ ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য পানি সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা ও জলমগ্নতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি | ৩.১.১ সম্প্রসারিত সেচ এলাকা | সমষ্টি | হেক্টর | ১ | ০ | ৫০ | ৫০ | ৪০ | ৩০ | ২০ | ১০ | ৬০ | ৭০ |
|  |  |  | ৩.১.২ মোট সেচকৃত এলাকা | ক্রমপুঞ্জিত | হেক্টর (লক্ষ) | ১৫ | ৮৯৪৫ | ৯২৯০ | ৯২৯০ | ৯১০০ | ৮৯০০ | ৮৭০০ | ৮৫০০ | ৯৩০০ | ৯৩১০ |
|  |  |  | ৩.১.৬ পুকুর/দিঘী/জলাশয় পুনঃ খনন | সমষ্টি | সংখ্যা | ০৯ | ০ | ১০ | - | - | - | - | - | - | - |

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | গণনা পদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন |  | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২ |  |  |  |  | প্রক্ষেপণ ২০২২-২৩ | প্রক্ষেপণ ২০২৩-২৪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ (মার্চ/২১ পর্যন্ত) | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| ৪। কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন | ১০ | ৪.১ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৪.১.৩ হিসাব ও অডিট সম্পর্কে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | - | - | ৩ | ২ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ৪ |
|  |  |  | ৪.১.৪ আদায়কৃত সেচ চার্জ | ক্রমপুঞ্জিত | টাকা (কোটি) | ৪ | 2.07 | 2.10 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 1.95 | 1.90 | 2.20 | 2.30 |
|  |  |  | ৪.১.৫ আদায়কৃত বীজ বিক্রয় বাবদ আয় | ক্রমপুঞ্জিত | টাকা (কোটি) | ৩ | 0.0140 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.040 | 0.045 |

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | গণনা পদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন |  | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২ |  |  |  |  | প্রক্ষেপণ ২০২২-২৩ | প্রক্ষেপণ ২০২৩-২৪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ (মার্চ/২১ পর্যন্ত) | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০ | ১) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | - | - | - | ১০ | - | - | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ৬ | ৭ |
|  |  | ২) ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | - | - | - | ১০ | - | - | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ৬ | ৭ |
|  |  | ৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | - | - | - | ৩ | - | - | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ৬ | ৭ |
|  |  | ৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | - | - | - | ৪ | - | - | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ৬ | ৭ |
|  |  | ৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | - | - | - | ৩ | - | - | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ৬ | ৭ |

আমি, সহকারী প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাণীনগর জোন হিসেবে নির্বাহী প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নওগাঁ রিজিয়ন-১ এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, নির্বাহী প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নওগাঁ রিজিয়ন-১ সহকারী প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাণীনগর জোন এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিতঃ

|  |  | ২৩/০৬/২১ |
| --- | --- | --- |
| সহকারী প্রকৌশলী বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাণীনগর জোন, নওগাঁ |  | তারিখ |
|  |  | ২৩/০৬/২১ |
| নির্বাহী প্রকৌশলী বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নওগাঁ রিজিয়ন-১, নওগাঁ |  | তারিখ |

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ

| BMDA | Barind Multipurpose Development Authority |
| --- | --- |
| REB | Rural Electrification Board |
| PBS | Palli Bidyut Samity |
| PDB | Power Development Board |
| IMED | Implementation Monitoring and Evaluation Division |
| EIND | Expansion of Irrigation in Natore District through best use of Surface water and Conservation of Rain water. |
| SWIP | Minor Irrigation through Pond re-excavation and Surface water Augmentation. |
| EIRP | Expansion of Irrigation in Greater Rangpur District through best use of Surface water and Conservation of Rain water. |
| GDJIP | Enhancement of Irrigation Through Surface water Augmentation Greater Dinajpur & Joypurhat District. |
| HVCP | Popularize og High Value Unconventional Fruit and Medicinal Crop in Barind Area Project. |
| AWD | Alternate Wetting and Drying. |

সংযোজনী ২

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমানক

| ক্রমিক নম্বর | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা | লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রমাণক |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১ | কৃষকের নিকট উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ | প্রশিক্ষিত ব্যক্তি/কৃষক | EIND, EIRP, GDJIP, HVCP | প্রশিক্ষণার্থীর তালিকা |
| ২ | সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং এর সহজলভ্যতা বৃদ্ধি | ব্যবহৃত মোট সেচ যন্ত্রপাতি | সেচ শাখা | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| ৩ | ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য ক্ষুদ্র সেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা ও জলামগ্নতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি | মোট সেচকৃত এলাকা | EIRP, EIND, GDJIP, SWIP | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| ৪ |  | খাল পুনঃখনন | EIRP, EIND, GDJIP, SWIP | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| ৫ |  | ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ/সম্প্রসারণ | EIRP, EIND, GDJIP, SWIP | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| ৬ | ব্রিডার, ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ | উৎপাদিত বীজ | বীজ শাখা | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
|  |  | বিতরণকৃত বীজ |  |  |

সংযোজনী ৩

অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্ম সম্পাদন সূচকসমূহ

| কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | যে সকল অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট | সংশ্লিষ্ট অফিসের সাথে কার্যক্রম সমন্বয়ের কৌশল |
| --- | --- | --- | --- |
| সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং এর সহজলভ্যতা বৃদ্ধি | সরবরাহকৃত সেচ যন্ত্রপাতি | ১) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB) ২) পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (PBS) ৩) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ) | ১। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা/সভা। ২। সংস্থা সমূহের নীতি নির্র্ধারক পর্যায়ে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা/সভা। |
|  | ব্যবহৃত মোট সেচ যন্ত্রপাতি (গভীর নলকূপ ও এলএলপি) |  |  |
| ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য পানি সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা ও জলমগ্নতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি | খাল পুনঃ খনন | সহকারী কমিশনার (ভূমি) | দাপ্তরিকভাবে পুকুর ও খাল খাস খতিয়ানভুক্ত কি না তা যাচাই করা। সমন্বিতভাবে সরকারি খাস পুকুর/খার উদ্ধার করা। |
|  | পুকুর/দিঘী/জলাশয় পুনঃ খনন |  |  |