সেকশন ২

বিভিন্ন কার্যক্রমের চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব

| চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব | কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ | একক | প্রকৃত অর্জন |  | লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২২ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | মোট অগ্রগতি | প্রক্ষেপণ |  | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্হাসমূহের নাম | উপাত্তসূত্র |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ |  |  |
|  |  |  | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| সেচের আওতা বৃদ্ধি। | সম্প্রসারিত সেচ এলাকা | হেক্টর | ০ | ৫০ | ৬৫ | ০ |  |  |  | ০ | ৭০ | ৮০ | পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ | বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, আইএমইডি রিপোর্ট ও বার্ষিক প্রতিবেদন। |
|  | মোট সেচকৃত এলাকা | হেক্টর (লক্ষ) | ০.১০ | ০.১০০ | ০.১১১ | ০.০২৯ |  |  |  | ০.০২৯ | ০.১১২ | ০.১১৩ |  |  |
| পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা | রোপিত বৃক্ষ | সংখ্যা (লক্ষ) | ০.০০ | ০.০০ | ০.০৩ | ০.০৩ |  |  |  | ০.০৩ | ০.০৫ | ০.০৬ |  |  |

সেকশন ৩ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান |  | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক |  | গণনা পদ্ধতি |  |  | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | প্রক্ষেপণ ২০২২-২৩ |  |  | প্রক্ষেপণ ২০২৩-২৪ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ২০১৯-২০ |  |  | ২০২০-২১ | অসাধারণ |  | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি |  | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি |  | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি |  | মোট অগ্রগতি |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১ | ২ |  | ৩ | ৪ |  | ৫ |  |  | ৬ | ৭ | ৮ |  |  | ৯ | ১০ |  | ১১ |  | ১২ |  | ১৩ | ১৪ |  | ১৫ | ১৬ |  |  |  | ১৭ |
| বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১। ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | ১০ | ১.১ কৃষকের নিকট উদ্ভাবিত জাত এবং প্রযুক্তির সম্প্রসারণ |  |  | ১.২.১ প্রশিক্ষিত কৃষক |  | সমষ্টি | সংখ্যা (লক্ষ) |  | ১০ |  | ০.০০০৫ (৫০) | ০.০০০০ |  |  | ০.০০০০০ | ০.০০০০০ |  |  |  |  |  | ০ |  |  | ০.০০০০০ | ০.০০০০০ |  |  |
| ২। কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ | ২৫ | ২.১ সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং এর সহজলভ্যতা বৃদ্ধি |  |  | ২.১.১ সরবরাহকৃত সেচ যন্ত্রপাতি |  | সমষ্টি | সংখ্যা |  | ২ |  | ২ | ৩ |  |  | ৪ | ১ |  |  |  |  |  | ১ |  |  | ৭ | ৮ |  |  |
|  |  |  |  |  | ২.১.২ ব্যবহৃত মোট সেচ যন্ত্রপাতি (গভীর নলকূপ, এলএলপি ও পাতকুয়া) |  | ক্রমপুঞ্জিত | সংখ্যা |  | ১৯ |  | ২৫৭ | ২৫৯ |  |  | ২৫৯ | ২৫৯ |  |  |  |  |  | ২৫৯ |  |  | ২৬০ | ২৬১ |  |  |
|  |  | ২.২ ব্রিডার, ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ |  |  | ২.২.১ উৎপাদিত বীজ |  | সমষ্টি | মেট্রিক টন (লক্ষ) |  | ২ |  | ০.০০১০ | ০.০০০০ |  |  | ০.০০১০ | ০.০০০০ |  |  |  |  |  | ০.০০০০ |  |  | ০.০০১১ | ০.০০১২ |  |  |
|  |  |  |  |  | ২.২.২ বিতরণকৃত বীজ |  | সমষ্টি | মেট্রিক টন (লক্ষ) |  | ২ |  | ০.০০১০ | ০.০০০০ |  |  | ০.০০১০ | ০.০০০০ |  |  |  |  |  | ০.০০০০ |  |  | ০.০০১১ | ০.০০১২ |  |  |
|  |  | ২.৩ উচ্চ মূল্যের ফলদ চারার বিতরণ |  |  | ২.৩.১ বিতরণকৃত চারা |  | সমষ্টি | সংখ্যা (লক্ষ) |  | ১ |  | ০.০০১ | ০.০০১ |  |  | ০.০০১ | ০.০০১ |  |  |  |  |  | ০.০০১ |  |  | ০.০০২ | ০.০০৩ |  |  |
|  |  | ২.৪ বৃক্ষ রোপণ |  |  | ২.৪.১ রোপিত ফলদ, ঔষধী ও বনজ বৃক্ষ |  | সমষ্টি | সংখ্যা (লক্ষ) |  | ১ |  | ০.০০০ | ০.০০০ |  |  | ০.০৩ | ০.০৩ |  |  |  |  |  | ০.০২ |  |  | ০.০৩ | ০.০৪ |  |  |

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | গণনা পদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন |  | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২ |  |  |  |  |  | প্রক্ষেপণ ২০২২-২৩ | প্রক্ষেপণ ২০২৩-২৪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | অসাধারণ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | মোট অগ্রগতি |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% |  |  |  |  |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |  | ১৫ | ১৬ |
| ৩। কৃষি ভূসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ | ২৫ | ৩.১ ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য পানি সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা ও জলমগ্নতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি | ৩.১.১ সম্প্রসারিত সেচ এলাকা | সমষ্টি | হেক্টর | ১ | ০ | ৫০ | ৬৫ | ০ |  |  |  | ০ | ৬০ | ৭০ |
|  |  |  | ৩.১.২ মোট সেচকৃত এলাকা | ক্রমপুঞ্জিত | হেক্টর (লক্ষ) | ৩ | ০.১০ | ০.১০০ | ০.১১১ | ০.০২৯ |  |  |  | ০.০২৯ | ০.১১২ | ০.১১৩ |
|  |  |  | ৩.১.৩ স্থাপিত সোলার প্যানেলযুক্ত সেচ যন্ত্র | সমষ্টি | সংখ্যা | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |  |  |  | ০ | ০ | ০ |
|  |  |  | ৩.১.৪ স্থাপিত সোলার পাতকূয়া | সমষ্টি | সংখ্যা | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |  |  |  | ০ | ০ | ০ |
|  |  |  | ৩.১.৫ খাল পুনঃ খনন | সমষ্টি | কিঃমিঃ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |  |  |  | ০ | ০ | ০ |
|  |  |  | ৩.১.৬ পুকুর/দিঘী/জলাশয় পুনঃ খনন | সমষ্টি | সংখ্যা | ২ | ০ | ১০ | ১০ | ০ |  |  |  | ০ | ২০ | ৩০ |
|  |  |  | ৩.১.৭ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ/সম্প্রসারণ | সমষ্টি | কিঃ মিঃ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ |  |  |  | ০ | ২ | ৩ |

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | গণনা পদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন |  | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২ |  |  |  |  |  | প্রক্ষেপণ ২০২২-২৩ | প্রক্ষেপণ ২০২৩-২৪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | অসাধারণ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | মোট অগ্রগতি |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% |  |  |  |  |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |  | ১৫ | ১৬ |
| ৪। কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন | ১০ | ৪.১ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৪.১.১ চতৃর্থ শিল্প বিপ্লব এর চ্যলেঞ্জ মোকাবেলায় এমআইএস সম্পর্কে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী | সমষ্টি | সংখ্যা | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | - | - | ০ | ১ | ২ |
|  |  |  | ৪.১.২ চতৃর্থ শিল্প বিপ্লব এর চ্যলেঞ্জ মোকাবেলায় আইটি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী | সমষ্টি | সংখ্যা | ১ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ৪.১.৩ হিসাব ও অডিট সম্পর্কে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | - | - | ৩ | ১ | - | - | - | ১ | ৩ | ৪ |
|  |  |  | ৪.১.৪ আদায়কৃত সেচ চার্জ | ক্রমপুঞ্জিত | টাকা (কোটি) | ৪ | ২.০৭ | ২.১০ | ২.১০ | ০.৭৪ | - | - | - | ০.৭৪ | ২.২০ | ২.৩০ |
|  |  |  | ৪.১.৫ আদায়কৃত বীজ বিক্রয় বাবদ আয় | ক্রমপুঞ্জিত | টাকা (কোটি) | ৩ | ০.০১৪০ | ০.০৩৩ | ০.০৩৫ | ০ | - | - | - | ০ | ০.০৪০ | ০.০৪৫ |
|  |  |  | ৪.১.৬ নির্বাহী পরিচালক/পরিচালক পর্যায় কর্তৃক সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন সুপারিশ বাস্তবায়ন | সমষ্টি | সংখ্যা | ১ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | গণনা পদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন |  | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২ |  |  |  |  |  | প্রক্ষেপণ ২০২২-২৩ | প্রক্ষেপণ ২০২৩-২৪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | অসাধারণ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | মোট অগ্রগতি |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% |  |  |  |  |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |  | ১৫ | ১৬ |
| সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০ | ১) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন |  |  |  | ১০ | - | - | ৬ | ২ | - | - | - | ২ | ৬ | ৭ |
|  |  | ২) ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন |  |  |  | ১০ | - | - | ৬ | ০ | - | - | - | ২ | ৬ | ৭ |
|  |  | ৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন |  |  |  | ৩ | - | - | ৬ | ২ | - | - | - | ২ | ৬ | ৭ |
|  |  | ৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন |  |  |  | ৪ | - | - | ৬ | ১.২৫ | - | - | - | ১.২৫ | ৬ | ৭ |
|  |  | ৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন |  |  |  | ৩ | - | - | ৬ | ১.৬৬ | - | - | - | ১.৬৬ | ৬ | ৭ |

|  | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ | সংযোজনী-৪ |
| --- | --- | --- |

দপ্তর/সংস্থার নাম: বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাণীনগর জোন, নওগাঁ।

| কার্যক্রমের নাম | কর্মসম্পাদন সূচক | সূচকের মান | একক | বাস্তবায়নেরদায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ | ২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ |  |  |  |  |  | অর্জিত মান | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট অর্জন |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন | সভা আয়োজিত | ৪ | সংখ্যা | সহকারী প্রকৌশলী | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ | ৪ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১ | - | - | - | ১ |  |  |
| ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ৬ | % | সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান | ১০০ | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০ |  |  |  |  |  |  |
| ১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | ৪ | সংখ্যা | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | ০ | ১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ০ |  |  |  |  |  |  |
| ১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণ আয়োজিত | ২ | সংখ্যা | কম্পিউটার অপারেটর | ২ (প্রতি ব্যাচে ১০ জন করে) | লক্ষ্যমাত্রা | ০ | ১ (১০ জন) | ০ | ১ (১০ জন) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ০ |  |  |  |  |  |  |
| ১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি) | উন্নত কর্ম-পরিবেশ | ৩ | সংখ্যা ও তারিখ | গুদাম রক্ষক | ৩০.৯.২০২১ ৩১.১২.২০২১ ৩১.০৩.২০২২ ৩০.০৬.২০২২ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০.৯.২১ | ৩১.১২.২১ | ৩১.৩.২২ | ৩০.৬.২২ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০.৯.২১ |  |  |  |  |  |  |
| ১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | কর্মপরিকল্পনা, ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত | ৪ | তারিখ | কম্পিউটার অপারেটর | ০৭.১০.২০২১ ০৯.০১.২০২২ ০৭.০৪.২০২২ ১০.০৭.২০২২ | লক্ষ্যমাত্রা | ০৭.১০.২১ | ৯.০১.২২ | ০৭.৪.২২ | ১০.৭.২২ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ০৪.১০.২১ |  |  |  |  |  |  |
| ১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কতৃৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান | ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত | ৩ | তারিখ | নির্ধারিত কমিটি (সহঃপ্রঃ) | ০৩.১০.২১ ০৩.০১.২২ ০৩.০৪.২২ ০৩.০৭.২২ | লক্ষ্যমাত্রা | ০৩.১০.২১ | ০৩.০১.২২ | ০৩.০৪.২২ | ০৩.০৭.২২ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ০৩.১০.২১ |  |  |  |  |  |  |
| ১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | প্রদত্ত পুরস্কার | - | তারিখ | নির্ধারিত কমিটি |  | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | প্রযোজ্য নহে। (প্রধান কার্যালয় হতে করা হয়) |  |  |  |  |  |  |

| কার্যক্রমের নাম | কর্মসম্পাদন সূচক | সূচকের মান | একক | বাস্তবায়নেরদায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ |  |  | ২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জিত মান |  |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন |  |  | ১ম কোয়ার্টার |  | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার |  |  |  | ৪র্থ কোয়ার্টার |  | মোট অর্জন |  |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |  |  | ৬ | ৭ |  |  | ৮ |  | ৯ | ১০ |  |  |  | ১১ |  | ১২ | ১৩ |  |  | ১৪ |
| ২. ক্রয়ের ক্ষেত্রে সুদ্ধাচার…………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ক্রয়পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ৪ | তারিখ | সহকারী কোষাধ্যক্ষ | ২ |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা | ০ |  |  |  |  |  |  |  |  | ০ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ০ |  |  |  |  |  |  |  |  | ০ |  |  |  |  |  |
| ৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম… ৩০ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.১ অধিনস্থ অফিস পরিদর্শন ও সুপারিশ বাস্তবায়ন | পরিদর্শন বাস্তবায়িত | ৪ | সংখ্যা | সহকারী প্রকৌশলী |  | ৪ |  |  | লক্ষ্যমাত্রা |  | ০ |  | ০ |  | ০ |  | ০ |  |  | ০ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ০ |  |  |  |  |  |  |  |  | ০ |  |  |  |  |
| ৩.২ অধিনস্থ অফিসের নির্ধারীত রোড ম্যপ অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন | হিসাব যাচাইকৃত | ৪ | সংখ্যা | সহকারী কোষাধ্যক্ষ |  | ৪ |  |  | লক্ষ্যমাত্রা |  | ০ |  | ০ |  | ০ |  | ০ |  |  | ০ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ০ |  |  |  |  |  |  |  |  | ০ |  |  |  |  |
| ৩.৩ সেচযন্ত্রের ট্রান্সফরমার/সাবমারসিবল মটর মেরামত ও বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ কাজ বাস্তবায়ন | মেরামত ও সরবরাহ কাজ বাস্তবায়িত | ৪ | তারিখ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী |  | ৩০.৯.২০২১ ৩১.১২.২০২১ ৩১.০৩.২০২২ ৩০.০৬.২০২২ |  |  | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩০.৯.২১ |  | ৩১.১২.২১ |  | ৩১.৩.২২ |  | ৩০.৬.২২ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৩০.৯.২১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.৪ ভ্রমণ বিল দাখিল ও অনুমোদন কাজ বাস্তবায়ন | ভ্রমণ বিল দাখিল ও অনুমোদন কাজ বাস্তবায়িত | ৪ | তারিখ | সহকারী হিসাব রক্ষক |  | ৩০.৯.২০২১ ৩১.১২.২০২১ ৩১.০৩.২০২২ ৩০.০৬.২০২২ |  |  | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩০.৯.২১ |  | ৩১.১২.২১ |  | ৩১.৩.২২ |  | ৩০.৬.২২ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৩০.৯.২১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.৫ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন | প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত | ৪ | তারিখ | সহকারী প্রকৌশলী |  | ৩০.৯.২০২১ ৩১.১২.২০২১ ৩১.০৩.২০২২ ৩০.০৬.২০২২ |  |  | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩০.৯.২১ |  | ৩১.১২.২১ |  | ৩১.৩.২২ |  | ৩০.৬.২২ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৩০.৯.২১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |