### সাউথএশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট (সফল)-২

২নংদলদলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

উলিপুর, কুড়িগ্রাম

সাউথএশিয়াওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২প্রকল্প ডিএফআইডি এর অর্থায়ন ও সহযোগিতায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের উদ্দ্যেশে পরিকল্পিত।প্রকল্পটি ওয়াটার এইড বাংলাদেশ নামক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় এসকেএস ফাউন্ডেশন মাধ্যমে উলিপুর উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পেরলক্ষ/উদ্দেশ্যঃউলিপুর উপজেলার দরীদ্র জনগোষ্ঠি ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা ও উন্নত স্বাস্থ্যবিধি অভ্যাস চর্চা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্পের সময়সীমাঃ১মে২০১৭হতে৩১মার্চ২০২১পর্যন্ত (এরমধ্যে ১ম ফেজ ১মে২০১৭হতে৩০শেজুন২০১৯পর্যন্ত এবং১জুলাই২০১৯হতে৩১মার্চ২০২১পর্যন্ত২য়ফেজ)

সাউথএশিয়াওয়াশরেজাল্ট প্রজেক্ট-২ (সফল) কর্ম এলাকা ঃউলিপুরউপজেলার১০টিইউনিয়ন

সাউথএশিয়াওয়াশরেজাল্ট প্রজেক্ট-২ (সফল) স্টাফ সংখ্যা:১২৮জন (এরমধ্যে৯০জনস্বেচ্ছাসেবকহিসাবেউলিপুরথেকেনিয়োগপ্রাপ্ত)

প্রত্যাশিতঅর্জনসমূহনিম্নরূপঃ

ফলাফল/অজর্ন ১: নিরাপদপানি - প্রকল্পএলাকারজনগননিরাপদপানিরউৎসেরপানিপানওব্যবহারবৃদ্ধিপাবে।

ফলাফল /অর্জন ২: স্বাস্থ্যসম্মতপায়খানাব্যবহারবৃদ্ধিপাবে।

ফলাফল /অর্জন ৩: জনগোষ্ঠিউন্নতহাতধৌতকরারঅভ্যাসচর্চাবৃ্দ্ধিপাবে।

ফলাফল /অর্জন ৪: গভার্মেন্টসিস্টেম - ইউনিয়নপরিষদতারএলাকারওয়াশকার্যক্রমপরীবিক্ষনওসমন্বয়করবে।

একনজরে WASH তথ্যাবলী

সাধারন তথ্যাবলী:

| মোটপাড়া | ৬৩ | কমিউনিটিওয়াশকমিটি | ০১ |
| --- | --- | --- | --- |
| মোট খানা | ৭০৬৮ | সিবিওকমিটি | ০৯ |
| মোটজনসংখ্যা | ২৭৭৮৫ | ইউনিয়নওয়াটশনকমিটি | ০১ |
| পুরুষ | ১৪০১৪ | ইউনিয়নওয়াশস্ট্যাডিংকমিটি | ০১ |
| নারী | ১৩৭৭১ | ইউনিয়নওয়াশএকাউন্ট | ০১ |
| প্রতিবন্ধী | ১১৬ |  |  |

| ইউনিয়নের সমন্বিত ওয়াশ পরিকল্পনা ও অর্জন | সমুহ নিম্নরূপঃ |
| --- | --- |

জেলাঃ কুড়িগ্রাম 						উপজেলাঃ উলিপুর							ইউনিয়নঃ দলদলিয়া

| কাজের নাম | মোট লক্ষ্য | এ পর্যন্ত অর্জন | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭ |  | জানুয়ারী-মার্চ ২০১৮ |  | এপ্রিল-জুন ২০১৮ |  | জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ |  | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ |  | জানুয়ারী-মার্চ ২০১৯ |  | এপ্রিল-জুন ২০১৯ |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন |  |
| কমিউনিটির অবস্থা বিশ্লেষণ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৩ | - | - | - | - | - | - | ৬৩ | ৬৩ | - | - | - |  |  |
| পাড়া কমিটির মিটিং (CWAC) | ১১৯৭ | ৯৭৬ | ১৮৯ | ১৮৯ | ১৮৯ | ১৮৯ | ১৮৯ | ১৮৯ | ১৮৯ | ১৮৯ | ১৮৯ | ১৮৯ | ১৮৯ | ১৮৯ | ১৮৯ |  |  |
| ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়াশ বিষয়ক মিটিং | ১৮৯ | ১৬২ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ |  |  |
| ইউনিয়ন ওয়াশ স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং | ১১ | ০৯ | ২ | ২ | ১ | ‘১ | ২ | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ১ | ১ | ২ |  |  |
| ইউনিয়ন ওয়াটশান কমিটি মিটিং | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| উঠান বৈঠক (হাইজিন বিষয়ে) | ৩২৪ |  | - | - | - | - | - | - | ৮১ | ৮১ | ৮১ | ৮১ | ৮১ | ৮১ | ৮১ |  |  |
| চায়ের দোকানে সেশন (হাইজিন বিষয়ে) | ৩৬ |  | - | - | - | - | - | - | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ |  |  |
| খানা পরিদর্শন | ১৯৪৪০ |  | - | - | - | - | - | - | ৪৮৬০ | ৪৩০০ | ৪৮৬০ | ৪৭০০ | ৪৮৬০ | ৪৫৭৪ | ৪৮৬০ |  |  |
| স্বাস্থ্যাভ্যাস বিষয়ে নাটক ও লোক সংগীত | ৬ | ০৩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৩ | ৩ | ৩ |  |  |
| ধর্মীয় নেতাদের সাথে হাইজিন সেশন | ৬ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৩ | ৩ | ৩ |  |  |
| মসজিদ ও মন্দিরে সেশন | ২ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ১ | ১ | ২ |  |  |
| নলকূপ মেকানিক্স প্রশিক্ষণ | - | - |  |  | ৩ | ৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| স্থানীয় উদ্দোক্তার সাথে স্যানিটেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| সুইপারদের পিট ক্নিনিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| সিবিও সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ | ২ | ২ | ১ | ১ |  |  |  |  | ১ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে ওয়াশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ | ২ | ২ | ১ | ১ |  |  |  |  | ১ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| নলকূপ স্থাপন (সহযোগি সংস্থা) | ৩ | ৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ৩ | ৩ |  |  |  |
| নলকূপ স্থাপন (অন্যান্য উৎস) | ২ |  | ১ | ৫ | ১ | ৬ |  | ৯ |  | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| নলকূপ মেরামত ও গোড়া পাকাকরণ (সহযোগি সংস্থা) | ১৬২ |  | ৩ |  | ২ | ১০ | ১৮ | ১০ | ২৪ | ২৫ | ৪০ | ৫২ | ৪৫ | ৭১ | ৩০ |  |  |
| নলকূপ মেরামত ও গোড়া পাকাকরণ (অন্যান্য ‍উৎস) | ৪০ |  | ২ | ৬ | ২ | ৫ | ৪ | ১৩ | ৫ | ৪ | ১০ |  | ১১ |  | ৬ |  |  |
| নলকূপের পানির আর্সেনিক পরীক্ষা | ২১২ |  | ৬ | ১১ | ৫ | ৩১ | ২২ | ১৯ | ২৯ | ৩০ | ৫০ | ৫২ | ৬০ | ৮০ | ৪০ |  |  |
| নলকূপের পানির ব্যাকটেরিওলজিকেল পরীক্ষা | ২১২ |  | ৬ | ১১ | ৫ | ৩১ | ২২ | ১৯ | ২৯ | ৩০ | ৫০ | ৫২ | ৬০ | ৮০ | ৪০ |  |  |
| উন্নত ল্যাট্রিন স্থাপন (সহযোগি সংস্থা) | ৪৯০ |  | ২২ |  | ৫৭ | ৭০ | ৮১ | ২৪ | ৬৭ | ৬৭ | ৯৩ | ৫১ | ১০৩ | ২৩ | ৬৭ |  |  |
| উন্নত ল্যাট্রিন স্থাপন (অন্যান্য উৎস) | ১০৫ |  | ১৪ |  | ১৫ | ২৬ | ২১ | ৩৩ | ১২ | ১৩ | ১৫ | ৩৪ | ২০ | ২৭ | ৮ |  |  |
| ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মতকরণ (সহযোগি সংস্থা) |  |  |  |  |  | ৩৫ |  | ১৩ |  | ৩৪ |  | ৩৭ |  | ৩৭ |  |  |  |
| ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মতকরণ (অন্যান্য উৎস) | ৫৮০ |  | ২০ | ৬৩ | ৬০ | ১১৪ | ৯০ | ১৩৭ | ৭৭ | ৪১ | ১০৮ | ৬৯ | ১২০ | ১১৩ | ১০৫ |  |  |
| হাত ধোয়া প্রযুক্তি স্থাপন | ১১৭৫ |  | ৫৬ | ৫৮ | ১৩২ | ১২৪ | ১৯২ | ২১২ | ১৫৬ | ১৬৯ | ২১৬ | ১৭৫ | ২৪৩ | ২৪৬ | ১৮০ |  |  |
| দিবস উদযাপন | ৪ | ৪ | ১ | ১ | ১ | ১ | - | - | - | - | ১ | ১ | ১ | ১ | - |  |  |

সংযুক্তি