### ভার্ক-সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২ (সফল), রাজারহাট

১নং ঘড়িয়ালডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২: ওয়াশ রেজাল্ট প্রকল্প ডিএফআইডি এর অর্থায়ন ও সহযোগিতায় সহশ্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের উদ্দ্যেশে পরিকল্পিত । প্রকল্পটি ওয়াটার এইড বাংলাদেশ নামক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার  অর্থায়নে ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) মাধ্যমে রাজারহাট উপজেলার সকল ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্পের লক্ষ/উদ্দেশ্য রাজারহাট উপজেলাল দরীদ্র জনগোষ্ঠি ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা ও উন্নত স্বাস্থ্য বিধি অভ্যাস চর্চা বৃদ্ধি ও সহশ্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ।

প্রকল্পের সময় সীমা : ১ মে ২০১৭হতে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ( এর মধ্যে ১ মে ২০১৭ হতে ৩০ শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১ম ফেজ এবং ১ জুলাই হতে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ২য় ফেজ )

ভার্ক-সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২ (সফল) কর্ম এলাকা : রাজারহাট উপজেলার ০৭ টি ইউনিয়ন

ভার্ক-সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২ (সফল) স্টাপ সংখ্যা : ৯১ জন ( এর মধ্যে ৬৩ জন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে রাজারহাট থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত)

প্রত্যাশিত অর্জন সমূহ ।

ফলাফল/অজর্ন ১ : নিরাপদ পানি - প্রকল্প এলাকার জনগন নিরাপদ পানির উৎসের পানি পান ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে ।

ফলাফল /অর্জন ২: স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

ফলাফল /অর্জন ৩: জনগোষ্ঠি উন্নত হাত ধৌত করার অভ্যাস চর্চা বৃ্দ্ধি পাবে।

ফলাফল /অর্জন ৪ : গভার্মেন্ট সিস্টেম - ইউনিয়ন পরিষদ তার এলাকার ওয়াশ কার্যক্রম পরীবিক্ষন ও সমন্বয় করবে।

একনজরে WASH তথ্যাবলী

সাধারন তথ্যাবলী:

| মোট পাড়া : ৮৬ মোট গ্রাম : ১৫ মোটজনসংখ্যা : ৩৪০৩৩ নারী : ১৭৪০৪ পুরুষ : ১৭৪০৪ প্রতিবন্ধী : ২৩৫ | কমিউনিটি ওয়াশ কমিটি : ৮৬ সিবিও কমিটি : ৯ ওয়ার্ড ওয়াটশন কমিটি : ৯ ইউনিয়ন ওয়াশ স্ট্যাডিং কমিটি : ১ ইউনিয়ন ওয়াশ একাউন্ট : ১ |
| --- | --- |

WASH তথ্যাবলী:

| ওয়ার্ড নং | কমিউনিটিরসংখ্যা | মোট পরিবার | স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন | অস্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন | যৌথ ল্যাট্রিন | ল্যাট্রিন নাই(পরিবার) | হাত ধোয়ার ব্যবস্থাপনা আছে(পরিবার) | মোট নলকুপ | গোড়াপাকা নলকুপ | গোড়া কাচা নলকুপ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ৯ | ৮৫৬ | ৬৩ | ৪৯৭ | ০ | ২৯৬ | ৬ | ৫৫৫ | ২১৪ | ৩৪১ |
| ২ | ১৪ | ১১৫৪ | ১০১ | ৬৬৭ | ০ | ৩৮৬ | ৫ | ৭৭৮ | ৩৪৪ | ৪৩৪ |
| ৩ | ৮ | ৭১৮ | ১৫১ | ৩৮১ | ০ | ১৮৬ | ২৩ | ৫০০ | ৩০১ | ১৯৯ |
| ৪ | ৯ | ৯৬৪ | ১৩৯ | ৫৫০ | ০ | ২৭৫ | ৫ | ৭১২ | ৩৫৫ | ৩৫৭ |
| ৫ | ১৩ | ১২৬১ | ১১৭ | ৬৭৮ | ০ | ৪৬৬ | ০ | ৮৪০ | ২৪৫ | ৫৯৫ |
| ৬ | ১০ | ৮৮১ | ১৩২ | ৪৩১ | ০ | ৩১৮ | ১৫ | ৫৩৫ | ২৬১ | ২৭৪ |
| ৭ | ৪ | ৫১৪ | ৫৮ | ৩৩২ | ০ | ১২৪ | ০ | ৩৫৬ | ২২৬ | ১৩০ |
| ৮ | ৬ | ৭৩০ | ৮২ | ৪৮৭ | ০ | ১৬১ | ০ | ৫৬৫ | ২১৫ | ৩৫০ |
| ৯ | ১৩ | ১৩৯৯ | ২১৭ | ৮৯১ | ০ | ২৯১ | ০ | ১১০৩ | ৫৫৯ | ৫৪৪ |
| মোট | ৮৬ | ৮৪৭৭ | ১০৬০ | ৪৯১৪ | ০ | ২৫০৩ | ৫৪ | ৫৯৪৪ | ২৭২০ | ৩২২৪ |

ঘড়িয়ালডাঙ্গা ইউনিয়নের সমন্বিত ওয়াশ পরিকল্পনা ও অর্জন

| কাজের নাম | মোট লক্ষ্য | এ পর্যন্ত অর্জন | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭ |  | জানুয়ারী-মার্চ ২০১৮ |  | এপ্রিল-জুন ২০১৮ |  | জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ |  | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ |  | জানুয়ারী- মার্চ ২০১৯ |  | এপ্রিল-জুন ২০১৯ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন | লক্ষ্য | অর্জন |
| কমিউনিটির অবস্থা বিশ্লেষণ | ১৭২ | ১৪৬ | ৮৬ | ৮৬ |  |  |  |  | ৬০ | ৬০ | ২৬ |  |  |  |  |  |
| পাড়া কমিটির মিটিং (CWAC ) | ১৭২০ | ৯৩১ | ১৭২ | ১৬২ | ২৫৮ | ২৫৫ | ২৫৮ | ২৫৮ | ২৫৮ | ২৫৬ | ২৫৮ |  | ২৫৮ |  | ২৫৮ |  |
| ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়াশ বিষয়ক মিটিং | ১৮৫ | ১০১ | ২৩ | ২০ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ |  | ২৭ |  | ২৭ |  |
| ইউনিয়ন ওয়াশ স্ট্যান্ডিং কমিটি মিটিং | ১০ | ৪ | ১ | ১ | ২ | ২ | ১ | ০ | ২ | ১ | ১ |  | ২ |  | ১ |  |
| ইউনিয়ন ওয়াটশান কমিটি মিটিং | ১০ | ৪ | ১ | ১ | ২ | ২ | ১ | ০ | ২ | ১ | ১ |  | ২ |  | ১ |  |
| উঠান বৈঠক (হাইজিন বিষয়ে) | ১৫৩ | ৯৮ | ০ | ০ | ১৮ | ১৮ | ২৭ | ২৬ | ২৭ | ২৭ | ২৭ |  | ২৭ |  | ২৭ |  |
| চায়ের দোকানে সেশন (হাইজিন বিষয়ে) | ১০২ | ৪৮ | ০ | ০ | ১২ | ১২ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |  | ১৮ |  | ১৮ |  |
| খানা পরিদর্শন | ১৪১০০ | ৯৩৭৯ | ১৮১০ | ১৩১৪ | ৩০৫০ | ২৯১০ | ৩১০০ | ৩০৭০ | ২০৯০ | ২০৮৫ | ১৩৫০ |  | ১৩৫০ |  | ১৩৫০ |  |
| স্বাস্থ্যা্ভ্যাসবিষয়ে নাটক ও লোকসংগীত | ০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩ |  | ০ |  | ৩ |  |
| ধর্মীয় নেতাদের সাথে হাইজিন সেশন | ৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪ |  | ০ |  | ৪ |  |
| মসজিদ ও মন্দিরে সেশন | ৩৪ | ২২ | ৪ | ৪ | ৬ | ৬ | ৬ | ৬ | ৬ | ৬ | ৬ |  | ৬ |  | ৬ |  |
| নলকুপ মেকানিকস প্রশিক্ষণ | ২ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ২ | ০ | ০ | ০ |  | ০ |  |  |  |
| নলকুপ কেয়ারটেকার প্রশিক্ষণ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪ |  | ০ |  | ০ |  |
| স্থানীয় উদ্যোক্তার সাথে স্যানিটেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ | ২ | ২ | ০ | ০ | ২ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |  | ০ |  | ০ |  |
| সুইপারদের পিট ক্লিনিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |  | ০ |  | ০ |  |
| সিবিও সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ | ১৮ | ১৮ | ০ | ০ | ৯ | ৯ | ০ | ০ | ৯ | ৯ | ০ |  | ০ |  | ০ |  |
| স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে ওয়াশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ | ১ | ০১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |  | ০ |  | ০ |  |
| নলকুপ স্থাপন (সহযোগি সংস্থা) | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |  | ০ |  | ০ |  |
| নলকুপ স্থাপন (অন্যান্য উৎস) | ২ | ১৫ | ১ | ৩ | ১ | ১২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |  | ০ |  | ০ |  |
| নলকুপ মেরামত ও গোড়া পাকা করণ (সহযোগি সংস্থা) | ৮৮ | ৭০ | ০ | ০ | ৩৮ | ০ | ৩১ | ৩৩ | ০ | ৩৭ | ১৯ |  |  |  |  |  |
| নলকুপ মেরামত ও গোড়া পাকা করণ (অন্যান্য উৎস) | ১৬ | ৬৭ | ২ | ২০ | ০২ | ২০ | ২ | ১২ | ৩ | ০ | ৩ |  | ২ |  | ২ |  |
| নলকুপের পানির আর্সেনিক পরীক্ষা | ১০৮ | ১৫২ | ৩ | ২৩ | ৪২ | ৩২ | ৩৩ | ৪৫ | ৩ | ৩৭ | ২৩ |  | ২ |  | ২ |  |
| নলকুপের পানির ব্যাকটেরিওলজিকেল টেস্ট | ১০৮ | ১৫২ | ৩ | ২৩ | ৪২ | ৩২ | ৩৩ | ৪৫ | ৩ | ৩৭ | ২৩ |  | ২ |  | ২ |  |
| উন্নত ল্যাট্রিন স্থাপন (সহযোগি সংস্থা) | ৩১৬ | ২৯ | ৪৬ | ০ | ৪৫ | ০ | ৪৫ | ১১ | ৪৫ | ১৫ | ৪৫ |  | ৪৫ |  | ৪৫ |  |
| উন্নত ল্যাট্রিন স্থাপন (অন্যান্য উৎস) | ১৯২ | ৭১ | ২৯ | ১৮ | ২৯ | ২০ | ২৭ | ১৮ | ২৭ | ১৫ | ২৭ |  | ২৭ |  | ২৭ |  |
| ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মতকরন (সহযোগি সংস্থা) | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |  | ০ |  | ০ |  |
| ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মতকরন (অন্যান্য উৎস) | ৩০৮ | ২২৪ | ৪৪ | ২২ | ৪৪ | ৭৩ | ৪৪ | ৭৯ | ৪৪ | ৫০ | ৪৪ |  | ৪৪ |  | ৪৪ |  |
| হাত ধোয়া প্রযুক্তি স্থাপন | ৮১০ | ৩০৮ | ১১৬ | ৩৯ | ১১৬ | ৮৭ | ১১৬ | ১০২ | ১১৬ | ৮০ | ১১৬ |  | ১১৫ |  | ১১৫ |  |
| দিবস উদযাপন | ৪ | ০২ | ২ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ |  | ০ |  | ০ |  |

অনুমোদনকারী:

শ্রী রবীন্দ্রনাথ কমকার

১নং ঘড়িয়ালডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।

বাস্তবায়নে: ভার্ক, রাজারহাট ।                                               অর্থায়ন ও সহযোগিতায়: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ ।