# মঞ্জুরি নং-৩৪

# ১৩৭ - স্থানীয় সরকার বিভাগ

মধ্যমেয়াদি ব্যয়

(হাজার টাকায়)

| বিবরণ | বাজেট ২০2৬-২৭ | প্রক্ষেপণ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ২০২৭-২৮ | 202৮-2৯ |
| পরিচালন ব্যয় |  |  |  |
| উন্নয়ন ব্যয় |  |  |  |
| মোট |  |  |  |
| আবর্তক |  |  |  |
| মূলধন |  |  |  |
| আর্থিক সম্পদ |  |  |  |
| দায় |  |  |  |
| মোট |  |  |  |

# ১.০	মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি

# ১.১	মিশন স্টেটমেন্ট

# স্হানীয় সরকার ব্যবস্হা শক্তিশালীকরণ, গ্রাম ও শহরে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

# ১.২	প্রধান কার্যাবলি

- গ্রাম ও শহর এলাকায় রাস্তা এবং ব্রিজ/কালভার্টসহ উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা;

- উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম সড়কের সাথে সংযুক্ত গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা;

- উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন সম্প্রসারণ, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ, স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ;

- নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তরসংস্থাসমূহের অর্থায়ন, পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা;

- জলবায়ু প্রভাব সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা; এবং

- স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির উপর সকল আইন, বিধিমালা ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি।

# ২.০	মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ

| মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য | কার্যক্রমসমূহ | বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা |
| --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ |
| - স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা | - স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন | - স্থানীয় সরকার বিভাগ |
|  | - নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | - জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) |
|  | - [স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত গবেষণা সমীক্ষা | - জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) |
|  | - ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ - উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ | - স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) |
| - গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন | - উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ - উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ - গ্রামীণ হাট-বাজার, অবকাঠামো ও গ্রোথ-সেন্টার নির্মাণ ও টেকসই উন্নয়ন - নারীদের জন্য বাজার সেকশন নির্মাণ - ঘূর্ণিঝড়- বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ] | - স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) |
| - নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন | - পল্লী নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি | - স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) |
| - গ্রাম ও শহরাঞ্চলে জলবায়ু সহিষ্ণু নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন | - শহর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পৌর মার্কেট, সড়ক বাতি, পার্কিং নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ] | - স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), - [সিটি কর্পোরেশনসমূহ |
|  | - পৌর এলাকায় নিরাপদ পানির উৎস নির্মাণ - গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির উৎস নির্মাণ - পৌর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ - কমিউনিটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | - জন‌স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) |
|  | - পল্লী ও পৌর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্হার উন্নয়ন - বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন | - সিটি কর্পোরেশন (সকল) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে |
|  | - নগর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ | - সিলেট সিটি কর্পোরেশন - বরিশাল সিটি কর্পোরেশন - কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন - রংপুর সিটি কর্পোরেশন - গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন - নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন - ঢাকা ওয়াসা - চট্টগ্রাম ওয়াসা - খুলনা ওয়াসা - রাজশাহী ওয়াসা |
|  | - পানি উৎসের গুণগতমান পরীক্ষা, নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ | - জন‌স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) - ঢাকা ওয়াসা - চট্টগ্রাম ওয়াসা - খুলনা ওয়াসা - রাজশাহী ওয়াসা |
|  | - ঢাকা মহানগরীর পয়:সেবার উন্নয়ন | - ঢাকা ওয়াসা |
|  | - নগর এলাকায় গৃহস্থালীর জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ | - ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন - ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন - চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন - নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন - খুলনা সিটি কর্পোরেশন - রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন |
|  | - নগর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, বাতি, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | - সিটি কর্পোরেশন (সকল) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে |
|  | - হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা | - ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন - ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন |
|  | - পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/সংস্কার | - ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন |
|  | - ওয়ার্ড অফিস/ওয়ার্ড অফিস-কমিউনিটি সেন্টার, পাবলিক হল কমপ্লেক্স, শিক্ষা ভবন নির্মাণ ও ধর্মীয় সৎকার ব্যবস্হাপনার উন্নয়ন | - খুলনা সিটি কর্পোরেশন |
|  | - কালভার্ট নির্মাণ | - স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) - সিটি কর্পোরেশন সকল |
|  | - জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান। - জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে কারিগরি সহায়তা প্রদান - জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন। - অনলাইন জন্ম নিবন্ধনের হার বৃদ্ধিকরণ - অনলাইন মৃত্যু নিবন্ধনের হার বৃদ্ধিকরণ | - রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন |
| - ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদের ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও সুষম বণ্টন | - পানি নিষ্কাশন ও সেচের জন্য খাল খনন-পুনঃখনন - বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য রেগুলেটর, ক্রসড্যাম, বাঁধ নির্মাণ-রক্ষণাবেক্ষণ | - স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) |

৩.০	দারিদ্র্য নিরসন, নারী উন্নয়ন ও জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য

# ৩.১	দারিদ্র্য নিরসন, নারী উন্নয়ন ও জলবায়ুর উপর মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব

৩.১.১	স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: স্হানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৩৫৫০ জন প্রতিনিধি ও কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাঁদের মাধ্যমে প্রদেয় সেবাসমূহ কার্যকর করার জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন ও ৩০টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ-সম্প্রসারণের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হবে। স্হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সুশাসন অর্জনের প্রয়াস নেয়া হবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: ফলে বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহ ও অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে, যা নারী উন্নয়নে সহায়ক হবে।

জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনের ওপর প্রভাব: স্হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সুশাসন সংহতকরণের লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের জলবায়ু কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়ার ফলে তারা জনগণকে আপদকালে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবে এবং পরিবেশ ও অভিযোজন বিষয়ে তাঁদের সম্যক জ্ঞান অর্জিত হবে।

৩.১.২	গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা সড়ক নির্মাণ-পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ-পুন:নির্মাণ-রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এর ফলে প্রতি বছর পল্লী এলাকায় দরিদ্র জনগণের জন্য প্রায় ৯.৪০ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে (যেমন-১০০টি গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ১০টি নারী বিপনী কেন্দ্র, ৩০টি ঘূর্ণিঝড়-বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণ- পুন:নির্মাণ) অগ্রাধিকার প্রদান করায় প্রতি বছর এলজিইডিতে প্রায় ১৭.০৮ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ফলে জানমালের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের নিয়োগের কারণে নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং শ্রম বাজারে তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। এ সকল নারী শ্রমিকের আয় বৃদ্ধির ফলে তাদের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিবছর প্রায় ২.০০ কোটি জনদিবস নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ঘূর্ণিঝড়-বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রগুলি নারীবান্ধব করে নির্মাণ করা হবে। প্রায় সকল প্রকল্পে নির্মাণ স্হানে নারীদের জন্য টয়লেটসহ নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির বাধ্যবাধকতা থাকায় নারীর কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে।

জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনের ওপর প্রভাব: জলবায়ু প্রভাব রোধক (Climate Proofing) মানের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে অবকাঠামোসমূহের বর্ধিত নিরাপত্তা বিধান করা সক্ষম হবে। অবাধে যাতায়াতযোগ্য এবং পর্যাপ্ত সুবিধাসম্পন্ন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগকালে জনসাধারণ এবং গবাদিপশুর নিরাপত্তা বিধান হবে, ফলে প্রাণহানি হ্রাস পাবে।

৩.১.৩	নারীর আর্থ-সামজিক অবস্থার উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: এলজিইডি জন অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পল্লী নগর ও পানিসম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে কাজ করে থাকে। দারিদ্র্য নিরসনে ১৪৭০০কি.মি. গ্রামীণ সড়কে রক্ষণাবেক্ষণ, ১.০০ লক্ষ বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা এবং মাটির রাস্তা তৈরি ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো সংরক্ষণ কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্তকরণের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ৮০,০০০ জন উপকারভোগীর কর্মসংস্হান সৃষ্টির মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি পাবে ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কাজে প্রধানত নারী শ্রমিকদে নিয়োগ করা হয়। প্রতিবছর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ১৫,০০০ জন নারী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এতে শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কর্মে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। নারীদের আয় বৃদ্ধির ফলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনের ওপর প্রভাব: জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্পের সমুদয় কাজ দুস্হ মহিলাদের সমন্বয়ে গঠিত সংঘবদ্ধ দল (এলসিএস) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। তাদেরকে পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন এবং আত্ম-কর্মসংস্হানের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ফলে তাঁরা জলবায়ু অভিযোজনের সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে।

৩.১.৪	জলবায়ু সহিষ্ণু গ্রাম ও শহরাঞ্চলে নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। বিনামূল্যে-স্বল্পমূল্যে নিরাপদ পানির উৎস ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সরকারি সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমানের উন্নতি হবে ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া নিরাপদ পানি ব্যবহার ও স্যানিটেশন বিষয়ক স্বাস্হ্য শিক্ষা প্রদানের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে রোগব্যাধির প্রকোপ কমবে এবং চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস পাবে যা দারিদ্র্য নিরসনে সরাসরি ভূমিকা রাখবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে নিরাপদ পানির উৎস ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণের ফলে ৪৫ লক্ষ নারীর সরকারি সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধির ফলে নারীদের স্বাস্হ্য ও পুষ্টিমানের উন্নতি হবে ফলে তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। নারীদেরকে পানির উৎসের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কেয়ারটেকার নির্বাচনের ফলে নারীর জন্য সরকারি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে, এতে পরিবারে-সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণের ফলে নারীর নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত হবে এবং নারীরা বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবেন।

জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনের ওপর প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনে পল্লী অঞ্চলের হাওড় এলাকায় উঁচু পাটাতন যুক্ত নলকূপ স্থাপন এবং উঁচু ল্যাট্রিন ও ভাসমান ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তীতে মোবাইল ট্রিটমেন্ট এর মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অতি দ্রুত টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে।

৩. ১. ৫	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদের ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও সুষম বন্টন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: পানি ও অন্যান্য সাধারণ সম্পদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার ও সম্পৃক্ততা, যেমন ৪০,৮৫০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও মৎস্য চাষ নিশ্চিতকরণের ফলে একদিকে সরকারি সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে ও তাঁদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে নারী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করায় তাদের অংশগ্রহণ ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত হবে। সমিতির মাধ্যমে প্রায় ৮,৪৫০ জন নারীদের প্রশিক্ষণসহ সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ফলে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাদের আত্ম-নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবে। কাঙ্ক্ষিত কাজ বাস্তবায়নের দুস্হ মহিলাগণ অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা পাবেন।

জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনের ওপর প্রভাব: ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহের ডিজাইন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বিবেচনা করে প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে পূর্ত কাজের পরিমাণ ১০-১২% বৃদ্ধি পাবে।

৩.২	দারিদ্র্য নিরসন, নারী উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বরাদ্দ

(হাজার টাকায়)

| বিবরণ | বাজেট ২০2৬-২৭ | প্রক্ষেপণ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ২০২৭-২৮ | 202৮-2৯ |
| দারিদ্র্র্য নিরসন |  |  |  |
| নারী উন্নয়ন |  |  |  |
| জলবায়ু পরিবর্তন |  |  |  |

# ৪.১	অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/ কর্মসূচিসমূহ (Priority Spending Areas-Programmes)

| অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/ কর্মসূচিসমূহ | সংশ্লিষ্ট মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য |
| --- | --- |
| ১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত হলে স্থানীয় জনগণের নাগরিক সেবা প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হবে বিধায় প্রথম অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। | - স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা |
| ২. সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে পানিবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ-প্রতিরোধ বা রোগ বিস্তার হ্রাস করা সম্ভব হলে রোগাক্রান্ত হওয়া এবং অকাল মৃত্যুর হার কমবে। অন্যদিকে পরিবেশবান্ধব পানির উৎস ও ল্যাট্রিন নির্মাণপূর্বক জনগণের জীবনমানের উন্নতির ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বিধায় দ্বিতীয় অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। | - গ্রাম ও শহরাঞ্চলে জলবায়ু সহিষ্ণু নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন |
| ৩. গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সড়ক ও জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন করা হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত, উন্নত ও সহজ হবে এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের ফলে বন্যা-খরাসহ নানাবিধ দুর্যোগে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে যা, দারিদ্র্য বিমোচন সহায়ক হবে বিধায় তৃতীয় অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। | - গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন - নারীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন - ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদের ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও সুষম বণ্টন |
| ৪. নাগরিক সুবিধার সম্প্রসারণ নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে গ্রাম এলাকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎসহ তথ্য প্রযুক্তি পৌঁছে যাবে, যার ফলে গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটবে বিধায় চতুর্থ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। | - গ্রাম ও শহরাঞ্চলে জলবায়ু সহিষ্ণু নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন |

৪.২	মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ (২০২৬-2৭ হতে ২০২৮-২৯)

৪.২.১	দপ্তর/সংস্থা/প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিটওয়ারী ব্যয়

(হাজার টাকায়)

| বিবরণ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | বাজেট ২০2৬-২৭ | প্রক্ষেপণ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ২০২৫-২৬ |  |  | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |

৪.২.২	অর্থনৈতিক গ্রুপ কোড অনুযায়ী ব্যয়

(হাজার টাকায়)

| অর্থনৈতিক গ্রুপ কোড | বিবরণ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | বাজেট ২০2৬-২৭ | প্রক্ষেপণ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ২০২৫-২৬ |  |  | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |

৫.০	মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicators)

| নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| - নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ | ৪ | কভারেজের শতকরা হার | 72 |  | 73 |  | 74 | 75 |  |
| - স্যানিটেশন কভারেজ (বেসিক স্যানিটেশন) |  | কভারেজের শতকরা হার | 46 |  | 47 |  | 48 | 49 |  |
| - ক) গ্রামীণ পাকা সড়ক নির্মাণ কভারেজ (মোট সড়ক নেটওয়ার্ক) | ২ | % (4.1344299 লক্ষ কি.মি.) | 42.30 |  | 43.68 |  | 45.12 | 46.56 |  |
| খ) জলবায়ু সহিষ্ণু গ্রামীণ পাকা সড়ক নির্মাণ কভারেজ | ২ | (মোট কাভারেজের শতকরা হার %) | (2.5%) |  | (3%) |  | (3.5%) | (3.5%) |  |
| - গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কভারেজ (গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক) | ২ | % (1.62 হাজার কি.মি.) | 41.65 |  | 42 |  | 42.30 | 42.41 |  |
| - পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি | ৩ | লক্ষ জনদিবস (নারীর হিস্যার হার %) | 900 (35.00 |  | 920 (30.00) |  | 930 (30.20) | 950 (30.50) |  |

৬.০	অধিদপ্তর/সংস্থার সাম্প্রতিক অর্জন, কার্যক্রমসমূহ এবং ফলাফল নির্দেশক ও লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয় প্রাক্কলন

৬.১	সচিবালয়

৬.১.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০২১, জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র-২০২১, জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র-২০২১, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা-২০২২, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-২০২১ জাতীয় হাইজিন প্রসারের কৌশলপত্র-২০২২, ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ জাতীয় নির্দেশিকা-২০২১ এবং সবার জন্য হাতের স্বাস্থ্যবিধি কৌশলপত্র-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬.১.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন | প্রণীত আইন/বিধি/ নীতিমালা | ১ | সংখ্যা | ২ |  | ২ |  | ২ | ২ |  |

৬.১.৩	প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.২	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

৬.২.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে গ্রাম এলাকায় ১৪,১০০ কি:মি: সড়ক নির্মাণ ও ৬১,৫০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ এবং ২৫,৫০০ কি:মি: সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকার ব্যবসা বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য ৩৫০টি গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন/গ্রামীণ হাট/বাজার উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষাকল্পে ২৫৫টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। যানবাহন ও পথচারী চলাচলের সুবিধার জন্য ২,৬৩৭ কিঃমিঃ রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে ৬৯৮ কি:মি: ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। ১০৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি স্হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৯৫,৭০৫ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬.২.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ | নির্মিত ভবন | ১ | সংখ্যা | 50 |  | 40 |  | 21 | ১০ |  |
| - উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | নির্মিত সড়ক | ২ | কিঃমিঃ (হাজার) | 5.29 |  | 5.71 |  | 5.97 | 5.95 |  |
|  | নির্মিত জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ পাকা সড়ক |  | কিঃমিঃ | ১০৮ |  | ১১৪ |  | ১১৯ | ১২৫ |  |
|  | নির্মিত পার্বত্য এলাকায় গ্রামীণ পাকা সড়ক |  | কিঃমিঃ | 123.36 |  | 236.65 |  | 209.08 | 165 |  |
|  | রক্ষণাবেক্ষণকৃত সড়ক |  | কিঃমিঃ (হাজার) | 8.75 |  | 8.00 |  | 8.50 | 8.60 |  |
| - উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ - কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট |  | মিটার (হাজার) | 21.৫০ |  | 20.০০ |  | 20.৫০ | 20.00 |  |
|  | রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট |  |  | ২০.০০ |  | ১২.৩৭ |  | ১২.৮৪ | ১২.৫০ |  |
|  | নির্মিত পার্বত্য এলাকায় জলবায়ু সহিষ্ণু ব্রিজ/ কালভার্ট |  |  | ৯৩৫.৪৬ |  | ৩১০০ |  | ১২১২.৮৬ | ১০০০ |  |
| - টেকসই গ্রামীণ হাট-বাজার ও অবকাঠামো উন্নয়ন | নির্মিত হাট-বাজার |  | সংখ্যা | 104 |  | 100 |  | 20 | 24 |  |
|  | হাট-বাজারের অপসারিত বর্জ্য |  | মেঃটন | ১৬৯০ |  | ১২৭০ |  | ৯৫০ | ৬০০ |  |
| - নারীদের জন্য বাজার সেকশন নির্মাণ | নির্মিত বাজার |  | সংখ্যা | 10 |  | 10 |  | 2 | 2 |  |
| - ঘূর্ণিঝড় - বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ | নির্মিত আশ্রয় কেন্দ্র |  | সংখ্যা | 55 |  | 30 |  | 35 | 40 |  |
| - পল্লী নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি | কর্মসংস্থান | ৩ | নারী হিস্যার হার % | 35.00 |  | 30.00 |  | 30.20 | 30.50 |  |
| - পানি নিষ্কাশন ও সেচের জন্য খাল খনন-পুনঃখনন | খননকৃত খাল | ৫ | কিঃমিঃ | 415 |  | 500 |  | 400 | 450 |  |
| - বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য রেগুলেটর, ক্রসড্যাম, বাঁধ নির্মাণ-রক্ষণাবেক্ষণ | নির্মিত ও রক্ষণাবেক্ষণকৃত ড্যাম, রেগুলেটর ও ক্রসড্যাম |  | সংখ্যা | 104 |  | 150 |  | 155 | 150 |  |
|  | নির্মিত বাঁধ |  | কিঃমিঃ | 26 |  | 45 |  | 40 | 35 |  |
| - শহর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | নির্মিত রাস্তা-ফুটপাত | ৪ | কিঃমিঃ | 1000 |  | 780 |  | 550 | 600 |  |
|  | জলবায়ু সহিষ্ণু নির্মিত রাস্তা-ফুটপাত |  | কিঃমিঃ | ১৫.১০ |  | ১৫.৩৫ |  | ১৬.০০ | ১৫.২০ |  |
|  | নির্মিত ড্রেন |  | কিঃমিঃ | 392 |  | 321 |  | 350 | 360 |  |
|  | জলবায়ু সহিষ্ণু নির্মিত ড্রেন |  | কিঃমিঃ | ৪৮.৩৯৫ |  | ৪৯ |  | ৪২ | ৪০ |  |
|  | নির্মিত বাস/ট্রাক টার্মিনাল |  | সংখ্যা | ১ |  | 1 |  | 2 | 1 |  |

৬.২.৩	প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.৩	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)

৬.৩.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে গ্রাম, পৌর ও বস্তি এলাকায় 5,86,471টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস, ১9০টি উৎপাদক নলকূপ, 2,610.7৩ কিঃমিঃ বিভিন্ন ব্যসের পাইপ লাইন, 89,550টি স্বল্পমূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন, 768টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন-পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার এবং ১৩টি আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে প্রায় 6,35,681টি পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে।

৬.৩.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির উৎস নির্মাণ | সুপেয় পানির জন্য স্থাপিত নলকূপ/উৎস | ৪ | সংখ্যা | 82074 |  | ১৯০০০০ |  | ১৯৯৫০০ | 209475 |  |
|  | গ্রামীণ এলাকায় স্থাপিত কমিউনিটি ভিত্তিক পাইপ ওয়াটার সিস্টেম |  | সংখ্যা | 3029 |  | ২০০০ |  | ২১০০ | 2205 |  |
| - পৌর এলাকায় নিরাপদ পানির উৎস নির্মাণ | সুপেয় পানির জন্য স্থাপিত নলকূপ/উৎস | ৪ | সংখ্যা | 72 |  | ২৬০ |  | 273 | 286 |  |
| - পৌর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ | স্থাপিত উৎপাদক নলকূপ | 4 | সংখ্যা | 5 |  | ৭০ |  | ৬০ | 63 |  |
|  | নির্মিত ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট |  | সংখ্যা | 7 (65%) |  | 7 (80%) |  | 7 (৯0%) | 8 |  |
|  | নির্মিত ভূপৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট |  | সংখ্যা | 4 (১5%) |  | 4 (35%) |  | 4 (৪০%) | 4 (45%) |  |
|  | নির্মিত ওভারহেড ট্যাঙ্ক |  | সংখ্যা | ১4 (৫0%) |  | ১4 (7৫%) |  | ১4 (৮০%) | ১4 (85%) |  |
|  | নির্মিত পাম্প হাউজ |  | সংখ্যা | 9 |  | 14 |  | ১৫ | 16 |  |
|  | নিরাপদ পানি সরবরাহে স্থাপিত পাইপলাইন |  | কিঃমিঃ | 190 |  | 850 |  | 800 | 840 |  |
| - কমিউনিটি স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | পল্লী/পৌর এলাকায় স্থাপিত পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন | ৪ | সংখ্যা | 80 |  | 325 |  | 341 | 358 |  |
|  | পল্লী/পৌর এলাকায় স্থাপিত স্বল্পমূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন/ ইম্প্রুভড ল্যাট্রিন |  | সংখ্যা | 82138 |  | 27000 |  | 27135 | 28491 |  |
| - পানি উৎসের গুণগতমান পরীক্ষা, নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ | পানির গুণগত মান পরীক্ষা/পরিবীক্ষণ | ৪ | সংখ্যা | 139234 |  | 180000 |  | 189000 | 198450 |  |

৬.৩.৩	প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

৬.৪	ঢাকা ওয়াসা

৬.৪.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে ঢাকা মহানগরবাসীর দৈনিক ২৭০-২৭৫ কোটি লিটার পানির চাহিদার বিপরীতে ঢাকা ওয়াসা ২৮৫-২৯০ কোটি লিটার পানি উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করেছে। উক্ত সময়ের মধ্যে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ও পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগারসহ মোট ৫টি পানি শোধনাগারের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ উৎস থেকে পানি উৎপাদনের সক্ষমতা ২২% থেকে ৩৪% এ উন্নীত হয়েছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা প্রায় ৪২৪টি গভীর নলকূপ স্থাপন/প্রতিস্থাপন করেছে এবং ৭৬৪.৪২ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মান/প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার নির্মাণের মাধ্যমে হাতিরঝিল, গুলশান, বনশ্রী, বারিধারা, বসুন্ধরা, বনানী, রাজাবাজার, তেজগাঁও এবং তৎসংলগ্ন এলাকার প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের জন্য আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা ওয়াসা তার বিভিন্ন জোনাল এরিয়ায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ১৫টি পয়েন্টে ATM (Automatic Trailer Machine) বুথসহ বিভিন্ন জোনাল এরিয়ায় মোট ৩০৩টি পয়েন্টে ATM (Automatic Trailer Machine) বুথ স্থাপনের ফলে ঢাকা শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠিকে সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬.৪.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - নগর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ | নির্মিত/পুনর্বাসিত পানির লাইন | ৪ | কিঃমিঃ | 257 |  | 477 |  | 236 | 315 |  |
|  | স্থাপিত/প্রতিস্থাপিত গভীর নলকূপ |  | সংখ্যা | 75 |  | 50 |  | 80 | 90 |  |
|  | নির্মিত পানি শোধনাগার |  | সংখ্যা (%) | ২টি (6০%) |  | ১টি (৪০%) |  | ১টি (৫০%) | ১টি |  |
|  | উৎপাদিত দৈনিক পানির পরিমাণ |  | মিলিয়ন লিটার | 2660 |  | ২৬৭০ |  | ২675 | 2680 |  |
| - পানির উৎসের গুণগতমান পরীক্ষা, নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ | পরীক্ষাকৃত পয়েন্ট |  | সংখ্যা | 21500 |  | ২২০০০ |  | ২২৫০০ | 22500 |  |
| - ঢাকা মহানগরীর পয়:সেবার উন্নয়ন | নির্মিত /পুনঃনির্মিত পয়ঃলাইন |  | কিঃমিঃ | 10 |  | 1০০ |  | 352 | ৩৬০ |  |

৬.৪.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.৫	চট্রগ্রাম ওয়াসা

৬.৫.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 14,500টি গ্রাহকের পয়েন্টে এবং 30টি গভীর নলকূপ পয়েন্টে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়াও পানির উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। 5 কোটি লিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ভান্ডালজুরি পানি শোধনাগার চালুর মাধ্যমে ভূ-চট্টগ্রাম শহরের বাইরে পটিয়া এবং আনোয়ারা উপজেলায় পানি সরবরাহের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।  এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইনে পানির সংযোগ সেবা চালু করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ওয়াসা সর্বস্তরের গ্রাহকের মাঝে কম খরচে সুপেয় পানি সরবরাহের উদ্দ্যেশে ৬টি পানির এটিএম বুথ স্থাপন করেছে। ৫০০ কিঃমিঃ পাইপলাইন পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া নগরীতে বিভিন্ন সাইজের ৬৫০ কিঃমিঃ পুরানো পাইপ পুনর্বাসন করে নতুন পাইপ বসানোর মাধ্যমে নগরবাসীর জন্য সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে

৬.৫.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - নগর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ | প্রদানকৃত পানির সংযোগ | ৪ | সংখ্যা | 5100 |  | ৫২০০ |  | ৫৩০০ | 5300 |  |
|  | সরবারহকৃত পানি |  | দৈনিক কোটি লিটার | 55 |  | ৫৫ |  | ৫৫ | 55 |  |
| - পানি উৎসের গুণগতমান পরীক্ষা, নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ | পরীক্ষাকৃত গ্রাহক পয়েন্ট | ৪ | গ্রাহক পয়েন্ট | 2880 |  | 3000 |  | 3100 | 3200 |  |

৬.৫.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.৬	খুলনা ওয়াসা

৬.৬.১	সাম্প্রতিক অর্জন:  বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে খুলনা ওয়াসার ১১০ এমএলডি (দৈনিক ১১ কোটি লিটার) সক্ষমতার সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট হতে ৬৫০ কিলোমিটার বিতরণ লাইনের মাধ্যমে ৪৩,০০০ এর অধিক বাসগৃহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে খুলনা ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহের পরিমান ৬৫%। স্মার্ট মিটার রিডিং অ্যাপের মাধ্যমে সকল গ্রাহকের নিকট কম্পিউটারাইজড বিলের কপি পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬.৬.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - নগর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ | উৎপাদিত পানি | ৪ | দৈনিক মিলিয়ন লিটার | 110 |  | ১১1 |  | 111.50 | 112 |  |
|  | পানির সংযোগ প্রদান |  | সংখ্যা | 1020 |  | 950 |  | 980 | 1100 |  |
|  | স্থাপিত মিটার |  | % | ১০০ |  | ১০০ |  | ১০০ | ১০০ |  |
| - পানির উৎসের গুণগতমান পরীক্ষা, নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ | পানির নমুনা পরীক্ষা | ৪ | সংখ্যা | 155 |  | 160 |  | 170 | 190 |  |

৬.৬.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.৭	রাজশাহী ওয়াসা

৬.৭.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন 9৮ কি:মি: পাইপ লাইন স্থাপন, ৩৪.৭৫ কিঃমিঃ পুরাতন পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন, ৩৫টি নতুন উৎপাদক নলকূপ স্থাপন এবং ৫৪টি উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন করা হয়েছে। এছাড়াও রাজশাহী ওয়াসার সেবা ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় পানির বিল সংগ্রহ ও পরিশোধ সহজীকরণে  অনলাইন বিল পরিশোধের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। পানির সিস্টেম লস কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় রাখার জন্যে ডিস্ট্রিক্ট মিটার এরিয়া সিস্টেমসহ পানি সরবরাহ নেটওয়ার্কের উন্নতি করা হয়েছে। এছাড়াও পানির বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহ পুনঃসংস্কারের মাধ্যমে চলমান পানি সরবরাহ সেবা সমুন্নত রাখতে সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে।

৬.৭.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - নগর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ | নির্মিত পাইপ লাইন | ৪ | কিঃ মিঃ | ৩৫ |  | ৪০ |  | ৪৫ | ৪০ |  |
|  | স্হাপিত উৎপাদক নলকূপ |  | সংখ্যা | ১0 |  | ১৫ |  | ১৫ | ১৫ |  |
|  | দৈনিক গড় উৎপাদিত পানি |  | মিলিয়ন লিটার | 108 |  | 108 |  | 140 | 140 |  |
| - পানির উৎসের গুণগতমান পরীক্ষা, নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ | পরীক্ষিত গ্রাহক পয়েন্ট | ৪ | সংখ্যা | 500 |  | 600 |  | 700 | 750 |  |

৬.৭.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.৮	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

৬.৮.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মাচারি এবং উপজেলা রিসোর্স টিম (ইউআরটি) সদস্যগণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুনিয়াদি কোর্স, প্রশাসন অবহিতকরণ কোর্স, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (টিওটি) এবং বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক কোর্স শিরোনামে ২৭২১টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১২৩৫৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫টি জার্নাল (দি জার্নাল অব লোকাল গভর্নমেন্ট) প্রকাশিত হয়েছে যেখানে এনআইএলজিসহ দেশের অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তাগণ তাদের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ/নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে ।

৬.৮.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | প্রশিক্ষণার্থী | ১ | হাজার জন (পুরুষ) | 11.884 |  | 25.10 |  | 26.20 | 27.30 |  |
|  |  |  | হাজার জন (নারী) | 1.316 |  | 2.79 |  | 2.80 | 2.90 |  |
| - স্হানীয় সরকার সংক্রান্ত গবেষণা/সমীক্ষা | সম্পাদিত গবেষণা | ১ | সংখ্যা | 5 |  | 7 |  | 9 | 10 |  |

৬.৮.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.৯	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

৬.৯.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে ২৫৭.৩৩ কি:মি: রাস্তা উন্নয়ন, ১৮২.৯০ কি:মি: নর্দমা নির্মাণ ও উন্নয়ন, ৫৭.২০ কি:মি: ফুটপাত নির্মাণ ও উন্নয়নসহ ১১,৯০৫টি এলইডি বাতি স্থাপন, ২টি কমিউনিটি সেন্টার সংস্কার/উন্নয়ন, ৬টি নতুন ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ, ১৮টি পার্ক উন্নয়ন ও ১১টি খেলারমাঠ উন্নয়ন, ৩টি কবরস্থান উন্নয়ন, ৯টি পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিবাস (ভবন), ২টি মার্কেট নির্মাণ, ২২টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/সংস্কার, ১টি আধুনিক পশু জবাইখানা নির্মাণ, ৬৩টি অন্তর্বতীকালীন বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র (এসটিএস) নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও পরিবেশ সার্কেল হতে আদি বুড়িগঙ্গা, জিরানী খাল, কালু নগর খাল, শ্যামপুর খাল, মান্ডা খাল, বাসাবো, কাজলা খাল, মৃধাবাড়ী খাল, ডিএনডি বাধ সংলগ্ন খাল ও বক্স কালর্ভাট হতে ১৬,০০,৯৪৪ টন বর্জ্য ও পলি অপসারণ করা হয়েছে।

৬.৯.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - নগর এলাকায় গৃহস্থালীর জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ | অপসারিত বর্জ্য | ৪ | মেঃটন | 94 |  | ৯5 |  | 96 | 99 |  |
| - হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা |  |  | মেঃটন | 100 |  | ১০০ |  | 100 | 100 |  |
| - নগর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, বাতি, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | নির্মিত রাস্তা | ৪ | কিঃমিঃ | 40 |  | 80 |  | 90 | 95 |  |
|  | নির্মিত ফুটপাত |  |  | 4 |  | 10 |  | 15 | ২০ |  |
|  | উন্নয়ন/সংস্কারকৃত খাল |  |  | 3 |  | 5 |  | 7 | 5 |  |
|  | নির্মিত বাতি |  | সংখ্যা | 900 |  | 1000 |  | 2000 | 2000 |  |
|  | নির্মিত সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন |  | সংখ্যা | 3 |  | 6 |  | 10 | 10 |  |

* প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অর্থবছরগুলোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

৬.৯.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.১০	চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

৬.১০.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে ২৯৮.৩৫ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৫২.১০ কিঃমিঃ নর্দমা, ৯.২০ কিঃমিঃ প্রতিরোধ দেওয়াল, ৫২টি ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ, ৮টি স্কুল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও ৩৭টি রাস্তার সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে পিডিবির সহায়তায় অধিকাংশ রাস্তা পুরাতন বাতিসমূহ অপসারণপূর্বক ১৮২ কিঃমিঃ রাস্তায় এল.ই.ডি বাতি স্থাপন করা হয়েছে। যান্ত্রিক বিভাগের অধীনে ৫২টি আবর্জনাবাহী গাড়ি এবং প্রচুর ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা বিভাগে ১০০% ডোর টু ডোর পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চালু হয়েছে।

৬.১০.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - নগর এলাকায় গৃহস্থালীর জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ | অপসারিত বর্জ্য | ৪ | মে.টন | 234 |  | ২৬৫ |  | ২৭০ | 280 |  |
| - নগর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, বাতি, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | উন্নয়নকৃত রাস্তা | ৪ | কি.মি. | 229 |  | ২৬০ |  | ২৬৫ | 270 |  |
|  | উন্নয়নকৃত ড্রেন |  |  | 135 |  | ১৫০ |  | ১৫৫ | 160 |  |

৬.১০.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.১১	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

৬.১১.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে রাজশাহী মহানগরীতে ৪৯৯.০৫ কিঃ মিঃ নতুন সড়ক নির্মাণসহ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয়েছে। জনসাধারণের নিরাপদ চলাচলে ৪০.২২ কিঃ মিঃ ফুটপাত, ওয়াকওয়ে নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য ৩৫০.০৫ কিঃ নিঃ নর্দমা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২৪০৯৯.৫০ মি. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। মুসল্লিদের জন্য মহানগরীর ওয়ার্ডসমূহে ১টি মসজিদসহ মাজার নির্মাণ, ১৬টি ঈদগাহ, ৫২টি গোরস্থান, ১টি মন্দির ও ১টি শ্মশান ঘাট উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জনসাধারণের নির্বিঘ্নে সড়ক পারাপারের জন্য শহরের বিভিন্ন স্থানে ৮টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। রাত্রিকালীন জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধানে ৫০,৭০ কিঃমিঃ আধুনিক সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নগরের গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি স্থানে ১৮টি হাইমাস্ট পোল ৩২০টি ২০০ ওয়াটের এলইডিফ্লাড লাইটসহ স্থাপন করা হয়েছে। স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে হতদরিদ্রদের মাঝে ৬২১০টি ল্যাট্রিন বিতরণ করা হয়েছে এবং ২০টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।

৬.১১.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - নগর এলাকায় গৃহস্থালীর জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ | অপসারিত বর্জ্য | ৪ | মেঃটন | 450 |  | ৪৫০ |  | 500 | 510 |  |
| - নগর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, বাতি, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | উন্নয়নকৃত রাস্তা | ৪ | কিঃমিঃ | 25 |  | ৩০ |  | 35 | 35 |  |
|  | রোপিত বৃক্ষ |  | কিঃমিঃ | 10 |  | ১২ |  | 12 | 12 |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত ব্রিজ/কালভার্ট |  | মিটার | 200 |  | ১০৫ |  | 105 | 105 |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত নর্দমা |  | কিঃমিঃ | 30 |  | ৪২ |  | 42 | 45 |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত সড়ক বাতি |  | কিঃমিঃ | 20 |  | ৪৫ |  | 45 | 50 |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত ফুটপাত |  | কিঃমিঃ | 15 |  | ১১ |  | 12 | 13 |  |

৬.১১.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.১২	খুলনা সিটি কর্পোরেশন

৬.১২.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে ১২৫.২৪ কিঃমিঃ রাস্তা, ৭৫.৯০ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ/উন্নয়নসহ ১৯,০০০টি সড়ক বাতি/এনার্জি সেভার ল্যাম্প/লীড লাইট স্থাপনসএবং স্যানিটারী ব্যবস্হার উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া কমিউনিটি সেন্টার, ওয়ার্ড অফিস, কবরস্থান ও শ্মশান ঘাট নির্মাণসহ শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্হ্য, সুষ্ঠু পয়ঃনিস্কাশন, নগরীতে স্বাস্হ্য সম্মত পরিবেশ ও যোগাযোগ ব্যবস্হার উন্নয়ন করা হয়েছে।

৬.১২.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১০ |
| - নগর এলাকায় গৃহস্থালীর জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ | সংগ্রহীত বর্জ্য | ৪ | মেঃটন | 580 |  | ৬০০ |  | 620 | 622 |  |
| - নগর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, বাতি, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | নির্মিত/পুন:নির্মিত ড্রেন | ৪ | কিঃমিঃ | 45 |  | ৮০ |  | 86 | 88 |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত রাস্তা ও ফুটপাত |  | কিঃমিঃ | 80 |  | ১২০ |  | 125 | 130 |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত সড়ক বাতি-লীড লাইট |  | সংখ্যা | 7000 |  | ৭০০০ |  | 7১00 | 7200 |  |
| - ওয়ার্ড অফিস/ওয়ার্ড অফিস-কমিউনিটি সেন্টার, পাবলিক হল কমপ্লেক্স, শিক্ষা ভবন নির্মাণ ও ধর্মীয় সৎকার ব্যবস্হাপনার উন্নয়ন | উন্নয়নকৃত/নির্মিত অবকাঠামো | ৪ | সংখ্যা | 4 |  | ২ |  | 4 | 5 |  |

৬.১২.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.১৩	সিলেট সিটি কর্পোরেশন

৬.১৩.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে ১০৮.০০ কি.মি. পাঁকা সড়ক নির্মাণ, ৭৩.৭৫ কি:মি: সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, ৬১.৮৫ কি:মি: সড়ক প্রশস্তকরণ, ১০৬.৭৫ কি:মি: নতুন ড্রেন নির্মাণ, ১১.০০ কি:মি: ফুটপাত নির্মাণ, ৬.৭৮ কি:মি: আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল, ২৩টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ, ১.৫০ কি:মি: নদীর তীর সংরক্ষণ, ৫.৫০ কি:মি: ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ৬টি এসটিএস নির্মাণ, নাগরিকবৃন্দের চিত্ত বিনোদনের জন্য শিশু পার্ক আধুনিকায়ন, ১০৪০.০০ ব:মি: মা ও শিশু হাসপাতাল উন্নয়ন, উন্নয়ন কাজের গুনগত মান বজায় রাখার জন্য ১টি ম্যাটেরিয়াল ল্যাব স্থাপন, ১৭টি গভীর নলকূপ স্থাপন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ১৫.০০কি:মি: পানির পাইপ লাইন স্থাপন, ৬৮০০টি নতুন সড়কবাতি স্থাপনসহ ৫৫০০০টি সড়কবাতি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।

৬.১৩.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - নগর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ | উৎপাদক নলকূপ | ৪ | সংখ্যা | 5 |  | 6 |  | 6 | 6 |  |
| - নগর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, সড়ক বাতি, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | নির্মিত/পুন:নির্মিত রাস্তা | ৪ | কিঃমিঃ | 61 |  | 62 |  | 63 | 64 |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত ড্রেন |  |  | 33 |  | 35 |  | 37 | 40 |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত ফুটপাত |  |  | 4 |  | 4.50 |  | 5.50 | 6.50 |  |
|  | প্রশস্তকৃত সড়ক |  |  | 23 |  | ২5 |  | ২৮ | 30 |  |
| - কালভার্ট নির্মাণ | সংখ্যা | ৪ | সংখ্যা | 12 |  | ১3 |  | ১৪ | 15 |  |

৬.১৩.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.১৪	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

৬.১৪.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ৫৩.৪৮ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ, ৮০ কি:মি: রাস্তা মেরামত, ৩.৯ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ, খাল সংস্কার ও পূনঃখনন ৬ কিলোমিটার, ১টি পার্ক নির্মাণ, ঐতিহ্যবাহী অশ্বিনীকুমার টাউনহল সংস্কার ও সংরক্ষণ, বরিশাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংস্কার, ১টি বাস টার্মিনাল সংস্কার, ১টি ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, ২ কিলোমিটার পাইপ লাইন স্থাপন, ২০টি স্ট্রিট লাইট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ৪৪০০০টি সড়ক বাতি সংস্কার করা হয়েছে।

৬.১৪.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - নগর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ | উৎপাদিত পানি | ৪ | দৈনিক মিলিয়ন মিটার | ১৩০ |  | ১৩৫ |  | ১৪০ | ১৪৫ |  |
| - নগর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, সড়ক বাতি, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | নির্মিত/পুন:নির্মিত রাস্তা | ৪ | কি. মি | ৪২ |  | ৫০ |  | ৫২ | ৫৫ |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত ড্রেন |  |  | ৯ |  | ১০ |  | ১২ | ১৪ |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত পার্ক |  | সংখ্যা | ০ |  | ১ |  | ০ | ১ |  |
|  | মেরামতকৃত সড়ক বাতি |  | সংখ্যা | ৮৫০০ |  | ১০০০০ |  | ১১০০০ | ১২০০০ |  |

৬.১৪.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.১৫	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

৬.১৫.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে নারায়ণগঞ্জ নগরীর অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯২.৫৬ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন, ১০০,২০ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ/উন্নয়ন, ১৪০,০০ কিঃমিঃ সড়ক বাতি স্থাপন, ১১.৪৭ কিঃমিঃ ফুটপাত নির্মাণ/উন্নয়ন করা হয়েছে। ২৫,০০০ বর্গমিটার (প্রায়) মার্কেট-কাম-এ্যাপার্টমেন্টসহ বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ১০ তলাবিশিষ্ট আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব নগর ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বসবাসের জন্য ১০ তলাবিশিষ্ট ১টি ভবন (২৬১টি ফ্ল্যাট) নির্মাণ করা হয়েছে। নগরবাসীর চিত্ত বিনোদনের জন্য নারায়ণগঞ্জ নগরীর প্রাণকেন্দ্রে পার্ক নির্মাণ, শিমরাইল লেক এবং বাবুরাইল খাল পুনরুদ্ধার ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৬.১৫.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - নগর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, বাতি, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | নির্মিত/পুন:নির্মিত রাস্তা | ৪ | কিঃ মিঃ | 15 |  | ৩৫.০০ |  | 35.00 | ৩৮,০০ |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত ড্রেন |  |  | 8 |  | ১৫.০০ |  | 15.00 | ২০,০০ |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত ফুটপাত |  | কিঃ মিঃ | ০.৫ |  | ০.৫ |  | 0.5 | -০.৫ |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত ব্রিজ |  | মিঃ | ৪ |  | 4 |  | 5 | ৬ |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত সড়কবাতি |  | কিঃ মিঃ | 4 |  | ৭.৫ |  | 7.5 | ৮.০ |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত খাল |  | কিঃ মিঃ | ৩ |  | ২ |  | 3 | ৩ |  |
| - নগর এলাকায় গৃহস্থালীর জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ | সংগৃহীত ও অপসারিত বর্জ্য | ৪ | শতকরা হার | 91 |  | ৯১ |  | 92 | ৯৩ |  |
| - নগর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ | মেরামতকৃত/ সংরক্ষিত পানির লাইন | ৪ | কিঃ মিঃ | 0.2 |  | ৮ |  | 9 | ১০ |  |
|  | স্হাপিত পানির লাইন |  | কিঃ মিঃ | 5 |  | ৮ |  | 8 | ৯ |  |

৬.১৫.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.১৬	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন

৬.১৬.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে 150.00 কিঃমিঃ রাস্তা, 100.00 কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ, 140.00টি কবরস্থান ও শ্মশানের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লিখিত উন্নয়ন কার্যক্রাম সম্পন্ন করার ফলে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের যানজট ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণসহ নগরীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এছাড়া নগরীর সৌন্দর্যবর্ধক গাছ, বিভিন্ন রাস্তার সংযোগ স্থলে ফোয়ারা, গার্ডেন লাইট স্থাপন করা হয়েছে।

৬.১৬.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১. নগর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ | উৎপাদিত পানি | ৪ | দৈনিক মিলিয়ন লিটার | ১১০ |  | ১১৮ |  | ১২০ | ১২৫ |  |
| ২. নগর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, সড়ক বাতি, বর্জ্য সংগ্রহ, পার্কিং নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | নির্মিত/পুন:নির্মিত রাস্তা | ৪ | কিঃ মিঃ | ৭৭.৫৯ |  | ৬৩.১১ |  | ১০ | ৫৫ |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত ড্রেন |  |  | ৬২.৪০ |  | ২১.৭৪ |  | ১২ | ৪৫ |  |
|  | সংগৃহীত দৈনিক বর্জ্য |  | শতকরা হার | ৮০ |  | ৮৩ |  | ৮৫ | ৯০ |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত সড়ক বাতি |  | কিঃ মিঃ | ১৫০ |  | ১৮৫ |  | ১৯০ | ১৫০ |  |

৬.১৬.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.১৭	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

৬.১৭.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে ৪৪১ কি:মি: রাস্তা, ৮০ কি:মি: রাস্তা মেরামত, ১৪৫ কি:মি: ড্রেন, ৪ কি:মি: রিটেনিং ওয়াল, ২০০ মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট, ২৫টি উৎপাদক নলকূপ, ৭০ কিলোমিটার পাইপ লাইন, ৩০৬৩টি সোলার স্ট্রিট লাইট, ১২৫০০টি সড়ক বাতি স্থাপন করা হয়েছে। নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন কাজ, গার্ডেন লাইট, ফোয়ারা, কবরস্থান, শ্মশান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য আরবান ডেভেলপমেন্ট প্লান তৈরি করা হয়েছে।

৬.১৭.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - নগর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ | স্থাপিত নলকূপ | ৪ | সংখ্যা | 13 |  | ২০ |  | 25 | 30 |  |
| - নগর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, সড়ক বাতি, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | নির্মিত এবং উন্নয়নকৃত পাকা সড়ক | ৪ | কিঃ মিঃ | 150 |  | 20০ |  | 330 | 350 |  |
|  | নগর এলাকায় নির্মিত ড্রেন |  |  | 55 |  | ৭৫ |  | 85 | 100 |  |
|  | নির্মিত সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন |  | সংখ্যা | 4 |  | 8 |  | 12 | 16 |  |

৬.১৭.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.১৮	রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

৬.১৮.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩(২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে Birth and Death Registration Information System (BDRIS)-এর মাধ্যমে অনলাইনে যথাক্রমে ৪,০৪,১৬,৯৯৬টি জন্ম নিবন্ধন এবং ১৬,৪৭,৯২২টি মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে BDRIS Software এর কারিগরি এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন-বিধির উপর ৫৪৬০ জন, ৭৪১৪ জন ও ৫৫৮২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যালয়ের BDRIS এবং ১৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের সিস্টেমের সাথে সরাসরি তথ্য আদান প্রদানের জন্য ২১টি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সনদের তথ্য সংশোধনের আবেদন দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য আইন অনুযায়ী সংশোধন ক্ষমতা মাঠ পর্যায়ে প্রদান করা হয়েছে। নাগরিকগণ নিবন্ধন কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিকভাবে  সমাধানের জন্য কল সেন্টার ও ই-মেইল চালু করা হয়েছে।

৬.১৮.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান। | প্রশিক্ষণ | ৪ | সংখ্যা | 6000 |  | ৬৫০০ |  | ৭০০০ | 7200 |  |
| - জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে কারিগরি সহায়তা প্রদান | প্রদানকৃত কারিগরি সহায়তা | ৪ | সংখ্যা | 1700 |  | ১৮০০ |  | ১৯০০ | 1950 |  |
| - জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন | আয়োজিত সেমিনার/ কর্মশালা | ৪ | সংখ্যা | 15 |  | ২০ |  | ২৫ | 28 |  |
| - অনলাইন জন্ম নিবন্ধনের হার বৃদ্ধিকরণ | নিবন্ধিত জন্ম নিবন্ধন তথ্য | ৪ | শতকরা হার | 100 |  | ১০০ |  | ১০০ | 100 |  |
| - অনলাইন মৃত্যু নিবন্ধনের হার বৃদ্ধিকরণ | নিবন্ধিত মৃত্যু নিবন্ধন তথ্য | ৪ | শতকরা হার | 55 |  | ৬০ |  | ৬৫ | 70 |  |

৬.১৮.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.১৯	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

৬.১৯.১	সম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে প্রায় ২৭৭ কিঃ মিঃ সড়ক, ২৫১ কিঃ মিঃ নর্দমা, ১৫৯ কিঃ মিঃ ফুটপাত সংস্কার/উন্নয়ন কার্যক্রম, পার্ক উন্নয়ন, খেলার মাঠ উন্নয়ন, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ, ট্রাফিক সিগন্যাল স্থাপন, মার্কেট নির্মাণ/সংস্কার, বাস/ট্রাক টার্মিনাল, কবরস্থান উন্নয়ন, বস্তি এলাকার উন্নয়ন, পশুর হাট উন্নয়নসহ অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ২০০ কি:মি: আন্তর্জাতিক মানের দৃষ্টিনন্দন রাস্তা, জলাবদ্ধতা নিরসনে ২৬০ কি:মি: নর্দমা এবং ১১০ কি:মি: ফুটপাত উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ডিএনসিসি'র জিওবি অর্থায়নে বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের আওতায় ৩৭০ কি:মি: রাস্তা, ৫৬৪ কি:মি: নর্দমা, ১৮৫ কি:মি: ফুটপাত এবং ৮ কি:মি: মিডিয়ান নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে। উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইমার্জেন্সি রেসপন্স ওয়ারহাউজ ও ৪টি ডিজ্যাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিস নির্মাণ, ৩টি ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার নির্মাণ ৪৬৪১০টি এলইডি বাতি স্থাপন, ২০টি হাইড্রলিক গাড়ি ক্রয়, ২২টি পার্ক উন্নয়ন, ৪টি খেলার মাঠ উন্নয়নসহ ৭৩টি পাবলিক টয়লেট, ৩৬টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে কর আদায় ও অন্যান্য সেবা প্রদানে ই-গভর্নমেন্ট সিস্টেম চালু হয়েছে।

৬.১৯.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা:

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - নগর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, সড়ক বাতি, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | উন্নয়নকৃত রাস্তা | ৪ | কি.মি. | 230 |  | ২4০ |  | 250 | 260 |  |
|  | মেরামতকৃত রাস্তা |  |  | 950 |  | ১00০ |  | 1030 | 1050 |  |
|  | ড্রেন নির্মাণ/মেরামত |  | কি.মি. | 240 |  | ২5০ |  | 260 | 270 |  |
|  | ফুটপাত নির্মাণ/ মেরামত |  | কি.মি. | 150 |  | ১55 |  | 160 | 180 |  |
| - নগর এলাকায় গৃহস্হালীর জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ | সংগৃহীত গৃহস্হালীর জৈব ও অজৈব বর্জ্য | ৪ | % | 88 |  | 89 |  | 90 | 91 |  |
| - হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্হাপনা | সংগৃহীত হাসপাতাল বর্জ্য | ৪ | % | 91 |  | ৯1 |  | 92 | 93 |  |
| - পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/সংস্কার | নির্মিত/সংস্কারকৃত টয়লেট | ৪ | সংখ্যা | 49 |  | 49 |  | 50 | 51 |  |

৬.১৯.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.২০	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

৬.২০.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে ২৫১.৫৬ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসনে ১২৭৯৫ কি.মি. ড্রেন নির্মাণ, ২৯.৫০ কি.মি. ফুটপাত, ১টি কিচেন মার্কেট, ২০৯,৪৬ কি.মি. সড়ক বাতি স্থাপন, ৯৯.০০ কি.মি সড়ক বাতি সংস্কার, ০৫টি খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। ৫টি অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে। যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা বন্ধ করার জন্য রাস্তার মোড়েমোড়ে ১৭০টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। সড়ক নির্মাণের সাথে সম্পৃক্ত ০৪টি রোড রোলার, ১টি অটোমেটিক রোড মার্কার ও ২টি এ্যাসফট ড্রিস্টিবিউটর ক্রয় করা হয়েছে। সড়ক বাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১টি বুম শিফটার ও ১টি এখাভেটর ক্রয় করা হয়েছে।

৬.২০.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| - নগর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, সড়ক বাতি, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | নির্মিত/পুন:নির্মিত রাস্তা | ৪ | কিঃ মিঃ | 40 |  | 50 |  | 40 | 10 |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত ড্রেন |  |  | 22 |  | 40 |  | 30 | 10 |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত ফুটপাত |  | সংখ্যা | 3 |  | 5 |  | 5 | ৫ |  |
|  | ওয়াকওয়ে |  | কিঃমিঃ | 2 |  | ৩ |  | ৪ | ৫ |  |

৬.২০.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |

৬.২১	রংপুর সিটি কর্পোরেশন

৬.২১.১	সাম্প্রতিক অর্জন: বিগত ০৩ (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) অর্থবছরে মোট ১০৯.৩২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা পাকাকরণ, ৮৪,৫৬ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ১৬৭মিঃ ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ৫৭.৭৫ কিঃমিঃ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ, ২৯.২০ কিঃমিঃ ট্রেন মেরামত, ২১.৫০ কিঃমিঃ ফুটপাত নির্মাণ, ১২.৫০ কিঃমিঃ ফুটপাত মেরামত ও ৬ কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপন, ১৫ কিঃমিঃ পাইপ লাইন মেরামত, ১টি কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল ও ২টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৭২টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি। স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।

৬.২১.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

| কার্যক্রম | ফলাফল নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০২৪-২৫ |  | ২০২৫-২৬ |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১. নগর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ | স্হাপিত পাইপ লাইন | ৪ | কি.মি. | 5 |  | ৬ |  | ৮ | 8 |  |
| ২. নগর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, সড়ক বাতি, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | নির্মিত/পুন:নির্মিত রাস্তা | ৪ | কি. মি | 25 |  | ৬৫ |  | ৭০ | 80 |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত ড্রেন |  |  | 8 |  | ৪৫ |  | ৫৫ | 65 |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত ফুটপাত |  | কি.মি | 1 |  | ১৫ |  | ১২ | 15 |  |
|  | নির্মিত/পুন:নির্মিত ব্রিজ/কালভার্ট |  | মি. | 20 |  | ৮০ |  | ১০০ | 120 |  |

৬.২১.৩	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

| অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | প্রকৃত ২০২৪-২৫ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ২০২৫-2৬ |  | ২০2৬-২৭ | ২০২৭-2৮ | 202৮-2৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |